**阳泉市盂县2018年度**

**地方政府一般债券及普通专项债券存续期**

**信息公示**

**盂县财政局**

**二〇一九年八月**

**目 录**

[一、2018年阳泉市盂县经济发展概况 1](#_Toc13216)

[二、2018年度阳泉市盂县财政状况 1](#_Toc20797)

[三、阳泉市盂县2018年度地方政府一般债券及普通专项债券资金使用情况 2](#_Toc24202)

[四、债券使用单位信息公示 2](#_Toc20523)

1.[盂县文化和旅游局债券存续期信息公示 5](#_Toc2780)

2.[盂县下社乡人民政府债券存续期信息公示 9](#_Toc5741)

3.[盂县西烟镇人民政府债券存续期信息公示 12](#_Toc16584)

4.[盂县农业农村局债券存续期信息公示 15](#_Toc12803)

5.[盂县苌池镇人民政府债券存续期信息公示 18](#_Toc30722)

6.[盂县交通运输局债券存续期信息公示 21](#_Toc9460)

7.[山西晋盂建设投资有限公司债券存续期信息公示 31](#_Toc28274)

8.[盂县梁家寨温泉旅游度假区管理委员会债券存续期信息公示 34](#_Toc3751)

9.[盂县路家村镇人民政府债券存续期信息公示 40](#_Toc15043)

10.[盂县住房保障和城乡建设管理局债券存续期信息公示 44](#_Toc14354)

11.[盂县环境保护局债券存续期信息公示 51](#_Toc27355)

12.[盂县发展和改革局债券存续期信息公示 54](#_Toc9029)

13.[盂县中医医院债券存续期信息公示 59](#_Toc4047)

14.[中国人民解放军山西省盂县人民武装部债券存续期信息公示 64](#_Toc23909)

15.[盂县第三中学校债券存续期信息公示 67](#_Toc9320)

16.[盂县供热公司债券存续期信息公示 71](#_Toc28779)

**阳泉市盂县2018年度**

**地方政府一般债券及普通专项债券存续期**

**信息公示**

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）、《财政部关于印发<地方政府债务信息公开办法>的通知》（财预〔2018〕209号）等法律、法规和政策规定，阳泉市盂县财政局及各资金使用单位对2018年度经济、财政状况、一般债券及普通专项债券存续期内资金使用和对应项目情况进行信息公开。

# 一、2018年阳泉市盂县经济发展概况

2018年，盂县地区生产总值1229350万元，其中第一产业产值40385万元，第二产业产值682853万元，第三产业产值506112万元；进出口总额7601万元；社会消费品零售总额552095万元；城镇居民人均可支配收入3.1256万元，农村居民人均可支配收入1.405万元。

# 二、2018年度阳泉市盂县财政状况

**（一）一般公共预算收支及政府性基金预算收支**

1.2018年度，根据决算口径，盂县一般公共预算收入完成81162万元，盂县一般公共预算支出211646万元。

2.盂县政府性基金预算收入完成9402万元，盂县政府性基金预算支出22318万元。

**（二）债券收入及还本支出**

地方政府债券收入28407万元，其中：新增一般债券11000万元、新增普通专项债券10000万元、一般置换债券20万元、再融资债券7387万元，地方政府债券还本支出7387万元。

**（三）债务余额及限额**

截止2018年12月31日，盂县地方政府债务限额211000万元，其中：一般债务限额171000万元、专项债务限额40000万元；盂县地方政府债务余额198460.97万元，其中：一般债务余额159228.47万元（其中一般债券157250.75万元）、专项债务余额39232.5万元（全部为专项债券）。

# 阳泉市盂县2018年度地方政府一般债券及普通专项债券资金使用情况

（一）5年期新增一般债券，利率3.33%，债券转贷金额11,000.00万。

（二）10年期新增普通专项债券，利率4.01%，债券转贷金额10,000.00万元。

# 四、债券使用单位信息公示

| **阳泉市盂县2018年度一般债券信息统计明细表** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **序号** | **债 券 类 型** | **项 目 单 位** | **项 目 名 称** | **债券转贷金额** |
| **合计** | |  |  | **11,000.00** |
| 1 | 新增一般债券 | 盂县文化和旅游局 | 盂县文化中心工程项目 | 1,478.00 |
| 2 | 新增一般债券 | 盂县下社乡人民政府 | 盂县下社乡下庄移民新村建设工程项目 | 700.00 |
| 3 | 新增一般债券 | 西烟镇人民政府 | 洪镇村易地扶贫搬迁新村建设项目 | 78.40 |
| 4 | 新增一般债券 | 农业农村局 | 盂县易地扶贫搬迁项目 | 1,621.60 |
| 5 | 新增一般债券 | 苌池镇人民政府 | 盂县藏山风景区道路建设项目 | 100.00 |
| 6 | 新增一般债券 | 盂县交通运输局 | 省道盂榆线绕城公路建设工程 | 170.00 |
| 7 | 新增一般债券 | 盂县交通运输局 | 盂县水神山南路建设工程项目、金运路互通工程、迎宾大道工程 | 1,525.00 |
| 8 | 新增一般债券 | 山西晋盂建设投资有限公司 | 盂县县城高城山建设工程（三期）项目 | 500.00 |
| 9 | 新增一般债券 | 盂县梁家寨温泉管委会 | 梁家寨温泉景区专用公路建设项目 | 400.00 |
| 10 | 新增一般债券 | 盂县梁家寨温泉管委会 | 温泉景区污水处理项目 | 200.00 |
| 11 | 新增一般债券 | 盂县路家村镇人民政府 | 盂县路家村镇十里一条街提质改造项目 | 98.00 |
| 12 | 新增一般债券 | 盂县住房保障和城乡建设管理局 | 城北热源厂联网工程建设 | 2,327.00 |
| 13 | 新增一般债券 | 盂县住房保障和城乡建设管理局 | 县城集中供热提标改造项目 | 1,000.00 |
| 14 | 新增一般债券 | 盂县环境保护局 | 矿山生态环境恢复治理工程 | 129.00 |
| 15 | 新增一般债券 | 盂县发展和改革局 | 采煤沉陷区治理搬迁安置项目 | 673.00 |
| 注：截止2018年12月31日，阳泉市盂县2018年度一般债券资金全部使用完毕。 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **阳泉市盂县2018年度普通专项债券信息统计明细表** | | | | |
|  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **序号** | **债 券 类 型** | **项 目 单 位** | **项 目 名 称** | **债 券 转 贷 金 额** |
| **合计** | |  |  | **10,000.00** |
| 1 | 新增专项债券 | 盂县中医医院 | 盂县中医院新建综合大楼工程项目 | 700.00 |
| 2 | 新增专项债券 | 苌池镇人民政府 | 盂县藏山风景区道路建设项目 | 100.00 |
| 3 | 新增专项债券 | 盂县住房保障和城乡建设管理局 | 文化中心广场路工程 | 100.00 |
| 4 | 新增专项债券 | 盂县住房保障和城乡建设管理局 | 集中供热城西热源厂锅炉维修项目 | 1000.00 |
| 5 | 新增专项债券 | 盂县交通运输局 | 南出口至水神山路工程 | 700.00 |
| 6 | 新增专项债券 | 盂县交通运输局 | 太行1号国家旅游观光公路盂县梁家寨境内第一期公路工程 | 6000.00 |
| 7 | 新增专项债券 | 盂县发展和改革局 | 解决2017年煤改气政府配套补助资金 | 500.00 |
| 8 | 新增专项债券 | 中国人民解放军山西省盂县人民武装部 | 中国人民解放军山西省盂县人民武装部新建综合大楼工程 | 300.00 |
| 9 | 新增专项债券 | 盂县第三中学校 | 盂县第三中学校新建综合大楼工程项目 | 300.00 |
| 10 | 新增专项债券 | 盂县供热公司 | 集中供热环保设施改造项目 | 300.00 |
| 注：截止2018年12月31日，阳泉市盂县2018年度普通专项债券资金剩余100.00万元尚未支付。  截止2019年4月10日，阳泉市盂县2018年度普通专项债券资金全部使用完毕。 | | | | |

## 盂县文化和旅游局

## 债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：盂县文化和旅游局。本单位依法取得了盂县机构编制委员会办公室核发的《统一社会信用代码证书》。证载信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 盂县文化和旅游局（盂县文物局） |
| 统一社会信用代码 | 111403220123355375 |
| 负责人 | 张瑞峰 |
| 机构性质 | 机关 |
| 机构地址 | 盂县文化中心C座 |
| 登记部门 | 盂县机构编制委员会办公室 |
| 颁发日期 | 2019年03月14日 |

**二、债券资金拨付情况**

2018年，盂县文化和旅游局共收到拨付的债券资金1,478.00万元，全部为一般债券资金。具体情况如下：

2018年03月，盂县财政局拨付债券资金1,478.00万元。

**三、债券资金使用情况**

截止2018年12月31日，盂县文化和旅游局文化中心工程项目本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  | 金额单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.03.19 | 支付工程进度款 | 1,478.00 |
| **合 计** | | | **1,478.00** |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

**四、债券资金对应的投资项目**

一般债券对应的投资项目为盂县文化中心工程项目。

**1.项目基本情况**

盂县文化中心工程项目位于盂县水神山路与双阳线交汇处，占地面积121亩，建筑面积18400平米，是一个集文化馆、图书馆、博物馆、档案馆、广电中心、剧场为一体的多功能社会文化事业项目。

**2.项目投资及资金来源**

盂县文化中心工程项目概算总投资26,935.71万元。资金来源为政府出资、银行贷款。

**3.项目审批情况**

2010年04月28日，项目取得阳泉市发展和改革委员会《关于对阳泉市盂县文化中心建设工程项目建议书的批复》（阳发改社[2010]120号）。

2010年09月14日，项目取得盂县规划局《建设项目选址意见书》（选字第2010084号）。

2010年11月07日，项目取得盂县规划局《建设用地规划许可证》（选字第2010009号）。

2010年07月20日，项目取得盂县环保局《建设项目环境影响登记表》（盂环登[2010]73号)。

2011年03月07日，项目取得阳泉市发展和改革委员会《关于对阳泉市盂县文化中心建设项目可行性研究报告的批复》（阳发改社[2011]52号）。

2011年07月05日，项目取得阳泉市发展和改革委员会《关于对阳泉市盂县文化中心工程项目初步设计的批复》（阳发改社[2011]192号）。

2012年12月29日，项目取得盂县规划局《建设工程规划许可证》（建字第2012039号）。

2014年12月30日，项目取得盂县发展和改革局《关于盂县文化中心建设项目调整概算的批复》（盂发改发[2014]174号）。

2014年12月30日，项目取得盂县发展和改革局《关于盂县文化中心广场建设项目可行性研究报告的批复》（盂发改发[2014]175号）。

2014年12月30日，项目取得盂县发展和改革局《关于盂县文化中心室内外装修及配套工程项目可行性研究报告的批复》（盂发改发[2014]176号）。

2015年11月13日，项目取得盂县发展和改革局《关于盂县文化中心建设工程可行性研究报告的批复》（盂发改发[2015]117号）。

2015年11月17日，项目取得盂县住房保障和城乡建设管理局《建筑工程施工许可证》（140322201309292701）。

2015年11月18日，项目取得盂县住房保障和城乡建设管理局《建筑工程施工许可证》（140322201511181701）。

2016年09月05日，项目取得盂县住房保障和城乡建设管理局《建筑工程施工许可证》（140322201609051602）。

2017年06月21日，项目取得盂县发展和改革局《关于对盂县文化中心建设工程调整概算的批复》（盂发改发[2017]73号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2013年06月29日开工，2017年07月01日完工。

截止2019年03月31日，本项目已累计完成投资额2.38亿元，占总投资额的88.48%。

**五、债券重大公开事项**

截止2018年末，本单位使用债券对应的项目未发生可能影响当地一般公共预算收入的重大事项。

盂县文化和旅游局

二〇一九年八月

## 盂县下社乡人民政府

## 债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：盂县下社乡人民政府。本单位依法取得了盂县机构编制委员会办公室核发的《统一社会信用代码证书》。证载信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 盂县下社乡人民政府 |
| 统一社会信用代码 | 11140322754093987D |
| 负责人 | 韩安昌 |
| 机构性质 | 机关 |
| 机构地址 | 盂县下社乡下社村 |
| 登记管理部门 | 中共盂县县委办公室 |

**二、债券资金拨付情况**

2018年，盂县下社乡人民政府共收到拨付的债券资金700.00万元，全部为一般债券资金。具体情况如下：

1.2018年02月，盂县财政局拨付债券资金400.00万元。

2.2018年08月，盂县财政局拨付债券资金300.00万元。

**三、债券资金使用情况**

截止2018年12月31日，盂县下社乡人民政府下社乡下庄移民新村建设工程项目的债券资金全部使用完毕。

|  |  | 金额单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.02.13 | 支付工程进度款 | 400.00 |
| 2 | 2018.08.07 | 支付工程监理费 | 60.00 |
| 3 | 2018.09.25 | 支付工程进度款 | 240.00 |
| **合 计** | | | **700.00** |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

**四、债券资金对应的投资项目**

一般债券对应的投资项目为盂县下社乡下庄移民新村建设工程项目。

**1.项目基本情况**

盂县下社乡下庄移民新村建设工程项目位于盂县下社乡下庄旧村东南。工程总用地面积为19.16公顷，其中居住用地面积为14.04公顷。总建筑面积37800平方米，其中住宅建筑面积26600平方米，安置搬迁户306户，1071人。项目主要包括土方工程、建筑工程、绿化工程、道路广场工程、安全防护工程、市政基础设施工程等六个部分。

**2.项目投资及资金来源**

盂县下社乡下庄移民新村建设工程项目总投资为9,902.64万元，资金来源为政府出资等。

**3.项目审批情况**

2014年05月26日，项目取得盂县发展和改革局《关于盂县下社乡下庄新村建设工程可行性研究报告的批复》（盂发改发[2014]第76号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2013年07月开工，2019年02月完工。

截止2019年03月31日，本项目累计完成投资1.13亿元，正在办理竣工决算，占总投资额的114.11%。

## 五、债券重大公开事项

截止2018年末，本单位使用债券对应的项目未发生可能影响当地一般公共预算收入的重大事项。

盂县下社乡人民政府

二〇一九年八月

## 盂县西烟镇人民政府

## 债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：盂县西烟镇人民政府。本单位依法取得了盂县机构编制委员会办公室核发的《统一社会信用代码证书》。证载信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 盂县西烟镇人民政府 |
| 统一社会信用代码 | 11140322754094066C |
| 负责人 | 李国华 |
| 机构性质 | 机关 |
| 机构地址 | 盂县西烟镇北村 |
| 登记管理部门 | 中共盂县县委办公室 |

**二、债券资金拨付情况**

2018年，盂县西烟镇人民政府共收到拨付的债券资金78.40万元，全部为一般债券资金。具体情况如下：

2018年08月，盂县财政局拨付债券资金78.40万元。

**三、债券资金使用情况**

截止2018年12月31日，2018年度盂县西烟镇人民政府洪镇村易地扶贫搬迁新村建设项目本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  | 金额单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.08.03 | 洪镇村搬迁补助资金 | 78.40 |
| **合 计** | | | **78.40** |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

**四、债券资金对应的投资项目**

一般债券对应的投资项目为西烟镇洪镇村易地搬迁新村建设项目。

**1.项目基本情况**

西烟镇洪镇村易地搬迁新村建设项目位于盂县西烟镇任家梁自然村。项目占地面积占地42亩，主要建设内容包括住宅楼主体建筑、村水、电、路、绿化、文化广场及日间照料中心等基础设施。

**2.项目投资及资金来源**

西烟镇洪镇村易地搬迁新村建设项目总投资为400.00万元，资金来源为财政出资及自筹等。

**3.项目审批情况**

2017年11月09日，盂县发展和改革局向盂县西烟镇人民政府作出答复（盂发给备案[2017]241号）。

2018年11月02日，项目取得盂县国土资源局《关于盂县西烟镇洪镇村易地搬迁新村建设项目用地预审的意见》。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2017年09月开工，住宅楼于2018年10月完工，2018年11月08日由盂县住房保障和城乡建设管理局验收合格，2018年11月18日分配新房到户。

截止2019年03月31日，本项目累计完成投资360.30万元，占总投资额的90.10％。

## 五、债券重大公开事项

截止2018年末，本单位使用债券对应的项目未发生可能影响当地一般公共预算收入的重大事项。

盂县西烟镇人民政府

二〇一九年八月

## 盂县农业农村局

## 债券存续期内信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：盂县农业农村局。本单位依法取得了盂县机构编制委员会办公室核发的《社会统一信用代码证书》。证载信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 盂县农业农村局 |
| 统一社会信用代码 | 11140322012335721W |
| 负责人 | 闫东红 |
| 机构性质 | 机关 |
| 机构地址 | 盂县秀水西街 |
| 登记管理部门 | 盂县人民政府 |

**二、债券资金拨付情况**

2018年，盂县农业农村局共收到拨付的债券资金1,621.60万元，全部为一般债券资金。具体情况如下：

2018年08月，盂县财政局拨付债券资金1,621.60万元。

**三、债券资金使用情况**

1.截止2018年12月31日，2018年度盂县农业农村局易地扶贫搬迁项目的债券资金全部使用完毕。

|  |  |  | 金额单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.08.28 | 山西晋盂建设投资有限公司补助款 | 1,621.60 |
| **合计** | | | **1,621.60** |

本单位严格按照一般债券资金用途使用，不存在资金用途调整情况。

2.按照易地扶贫搬迁项目的实际情况，现有510.72万元剩余资金需要退回，已于2019年04月03日退回财政。

## 四、债券资金对应的投资项目

一般债券对应的投资项目为盂县易地扶贫搬迁项目。

**1.项目基本情况**

盂县易地扶贫搬迁项目共搬迁建档立卡贫困户98户261人，同步搬迁农户72户158人，共设有5个集中安置点，及2016、2017年两个分散安置项目，集中安置点分别为梁家寨灯花新村安置点、西潘乡东头村“五保”供养安置点、西潘乡侯庄村“五保”供养安置点、西烟洪镇新村安置点、县城聚景园集中安置点。

**2.项目投资及资金来源**

盂县易地扶贫搬迁项目总投资1,700.32万元，资金来源为：中央预算、国家政策性融资、地方财政统筹、个人自筹。

**3.项目审批情况**

2017年10月，项目取得盂县脱贫攻坚领导组办公室《关于同意上社镇人民政府关于魏家沟村2016年度易地搬迁事宜报告的批复》（盂脱贫办字[2017]36号）。

2017年12月01日，项目取得盂县脱贫攻坚领导组办公室《关于2017年度易地扶贫搬迁聚景园集中安置项目的说明》（盂脱贫办字[2017]48号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2016年01月开工，2018年12月完工。

截止2019年03月31日，本项目累计完成投资1,700.32万元，占总投资额的100％。

**五、债券重大公开事项**

截止2018年末，本单位使用债券对应的项目未发生可能影响当地一般公共预算收入的重大事项。

盂县农业农村局

二〇一九年八月

## 盂县苌池镇人民政府

## 债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：盂县苌池镇人民政府。本单位依法取得了盂县机构编制委员会办公室核发的《统一社会信用代码证书》。具体情况如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 盂县苌池镇人民政府 |
| 社会统一信用代码 | 1114032201233573XL |
| 负责人 | 韩秀山 |
| 机构性质 | 机关 |
| 机构地址 | 盂县苌池镇东苌池村 |
| 登记管理部门 | 盂县县委办公室 |

**二、债券资金拨付情况**

2018年，盂县苌池镇人民政府共收到拨付的债券资金200.00万元，其中：一般债券资金100.00万元，普通专项债券资金100.00万元。具体情况如下：

1.2018年02月，盂县财政局拨付普通专项债券资金100.00万元。

2.2018年12月，盂县财政局拨付一般债券资金100.00万元。

**三、债券资金使用情况**

截止2018年12月31日，盂县苌池镇人民政府藏山风景区专用公路项目本年度债券资金已支付工程进度款100.00万元，年末结转100.00万元。

截止2019年04月09日，盂县苌池镇人民政府藏山风景区道路建设项目债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  | 金额单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.02.13 | 支付工程进度款 | 100.00 |
| 2 | 2019.03.05 | 支付工程进度款 | 80.00 |
| 3 | 2019.04.09 | 支付工程进度款 | 20.00 |
| **合 计** | | | **200.00** |

本单位严格按照一般债券资金和普通专项债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

**四、债券资金对应的投资项目**

一般债券资金和普通专项债券对应的投资项目为盂县藏山风景区道路建设项目。

**1.项目基本情况**

盂县藏山风景区道路建设项目建设地址为盂县苌池镇藏山村，建设规模及主要建设内容为新建旅游公路1.077公里，起点位于省道S214（阳石线）K101＋502处，终点位于藏山风景区入口K1＋077.395号，道路标准为城市次干路Ⅰ级标准。项目建设期为二年。

**2.项目投资及资金来源**

盂县藏山风景区道路建设项目总投资3,857.00万元。资金来源为省级煤炭可持续发展基金支持1,000.00万元，盂县政府支持2,500.00万元，其余由苌池镇政府筹措解决。

**3.项目审批情况**

2010年07月21日，项目取得盂县发展和改革局《关于对盂县苌池镇人民政府新建藏山风景区专用公路项目建议书的批复》（盂发改[2010]第182号）。

2010年10月28日，项目取得山西省发展和改革委员会《关于盂县藏山风景区道路建设项目可行性研究报告的批复》（晋发改社会发[2010]1677号）。

2011年11月20日，项目取得盂县人民政府《专题会议纪要》（[2011]35号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2013年02月开工，2014年10月完工。

截止2019年03月31日，本项目累计完成投资2062.57万元，占项目总投资的53.48%。

## 五、债券重大公开事项

截止2018年末，本单位使用债券对应的项目未发生可能影响当地一般公共预算收入的重大事项。

盂县苌池镇人民政府

二〇一九年八月

## 盂县交通运输局

## 债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：盂县交通运输局。本单位依法取得了盂县机构编制委员会办公室核发的《社会统一信用代码证书》。具体情况如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 盂县交通运输局 |
| 统一社会信用代码 | 1114032201233557XD |
| 负责人 | 胡俊卿 |
| 机构性质 | 机关 |
| 机构地址 | 盂县金龙西街059号 |
| 登记管理部门 | 盂县人民政府 |

**二、债券资金拨付情况**

2018年，盂县交通运输局共收到拨付的债券资金8,395.00万元，其中：一般债券资金1,695.00万元，普通专项债券资金6,700.00万元。具体情况如下：

1.2018年02月，盂县财政局拨付一般债券资金1,000.00万元。

2.2018年07月，盂县财政局拨付一般债券资金500.00万元。

3.2018年08月，盂县财政局拨付普通专项债券资金700.00万元和一般债券资金25.00万元。

4.2018年12月20日，盂县财政局拨付一般债券资金170.00万元。

5.2018年12月31日，盂县财政局拨付普通专项债券资金6,000.00万元。

**三、债券资金使用情况**

（一）省道盂榆线绕城公路建设工程

截止2018年12月31日，盂县交通运输局省道盂榆线绕城公路建设工程本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  | 金额单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.12.20 | 支付工程进度款 | 170.00 |
| **合 计** | | | **170.00** |

（二）太行1号国家旅游观光路盂县梁家寨项目

截止2018年12月31日，盂县交通运输局太行1号国家旅游观光路盂县梁家寨项目本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  | 金额单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.12.31 | 支付工程进度款 | 6,000.00 |
| **合 计** | | | **6,000.00** |

1. 南出口至水神山路工程项目

截止2018年12月31日，盂县交通运输局南出口至水神山路工程项目本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  | 金额单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.02.11 | 支付工程进度款 | 1,000.00 |
| 2 | 2018.07.20 | 支付工程进度款 | 500.00 |
| 3 | 2018.08.21 | 支付工程进度款 | 700.00 |
| 4 | 2018.08.30 | 支付工程进度款 | 25.00 |
| **合 计** | | | **2,225.00** |

本单位严格按照一般债券资金和普通专项债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

**四、债券资金对应的投资项目**

一般债券资金和普通专项债券对应的投资项目包括省道盂榆线盂县绕城公路工程、太行1号国家旅游观光公路盂县梁家寨境内第一期公路工程项目、南出口至水神山路工程项目（盂县水神山南路建设工程项目、金运路互通工程、迎宾大道工程）五个项目。

**（一）省道盂榆线盂县绕城公路工程**

**1.项目基本情况**

省道盂榆线盂县绕城公路工程，起点设于西小坪与省道双阳线平交，起点桩号K0+000，经下曹、下湾、西兰、坡头，至终点南娄（桩号K7+208）与省道盂榆线和南娄至乌玉的运煤专线相接，路线全长7.208公里。设计时速60公里/小时，路基宽度采用12米。建设周期为15个月。

**2.项目投资及资金来源**

省道盂榆线盂县绕城公路工程项目总投资14,987.76万元，资金来源为省交通运输厅补助7,116.00万元，其余为县政府筹措。

**3.项目审批情况**

2012年10月25日，项目取得盂县环保局《关于省道盂榆线盂县绕城公路工程环境影响报告书的批复》（盂环函[2012]161号）。

2012年10月29日，项目取得盂县规划局《建设项目选址意见书》（选字第2012049号）。

2012年11月22日，项目取得山西省发展和改革委员会作出的《关于对省道盂榆线盂县绕城公路工程可行性研究报告的批复》（晋发改交通发[2012]2459号）。

2014年06月05日，项目取得山西省交通运输厅作出的《山西省交通运输厅关于省道盂榆线盂县绕城公路工程初步设计的批复》（晋交建管发[2014]237号）。

2018年08月16日，项目取得山西省人民政府《关于省道盂榆线盂县绕城公路建设项目用地的批复》（晋政地字[2018]146号）。

2018年11月13日，项目取得山西省公路局《关于省道盂榆线盂县绕城公路工程施工许可的批复》（晋公建发[2018]454号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2015年12月30日举行了开工奠基，目前除1.5公里涉煤区影响路基未开工，其余路基全部完工，预计2020年10月完工。

截止2019年03月31日，本项目累计完成投资9,000.00万元，占项目总投资60.05%。

**（二）太行1号国家旅游观光公路盂县梁家寨境内第一期公路工程**

**1.项目基本情况**

太行1号国家旅游观光公路盂县梁家寨境内第一期公路工程项目赵家岔至温泉路口段，起点位于龙台山景区，经赵家岔、口只、黄树岩，至寺平安村附近与省道闫贾线K8＋900处相接，主要控制点为龙台山景区、赵家岔、口只、黄树岩、省道闫贾线K8＋900处；太行1号国家旅游观光公路盂县梁家寨境内第一期公路工程项目牛道岭至椿树底段，起点位于陈家庄至小河口公路牛道岭附近盂县与五台山交界处，利用现有旧路，经骆驼道、椿树底村，终位于梁家寨小河口附近，与陈家庄至小河口公路与S345闫贾线交叉处相接。建设内容为路基、路面、涵洞、交叉、安全设施及绿化工程。

**2.项目投资及资金来源**

太行1号国家旅游观光公路盂县梁家寨境内第一期公路工程项目总投资26,064.08万元，资金来源为上级政府补助和自筹。

**3.项目审批情况**

2018年07月06日，项目取得盂县国土资源局《关于太行1号国家旅游观光公路盂县梁家寨境内第一期公路工程（牛道岭至椿树底段）项目用地情况说明》。

2018年07月11日，项目取得盂县发展和改革局《关于太行1号国家旅游观光公路盂县梁家寨境内第一期公路工程（牛道岭至椿树底段）项目可行性研究报告的批复》（盂发改发[2018]64号）。

2018年07月18日，项目取得盂县发展和改革局《关于太行1号国家旅游观光公路盂县梁家寨境内第一期公路工程（赵家岔至温泉路口段）项目可行性研究报告的批复》（盂发改发[2018]66号）。

2018年09月30日，项目取得阳泉市交通运输局《关于太行1号国家旅游观光公路盂县梁家寨境内第一期公路工程（牛道岭至椿树底段）一阶段施工图设计（初步审查）的批复》（阳交道路发[2018]169号）。

2018年11月21日，项目取得阳泉市交通运输局《关于太行1号国家旅游观光公路盂县梁家寨境内第一期公路工程（赵家岔至温泉路口段）两阶段初步设计的批复》（阳交道路发[2018]161号）。

2019年02月25日，项目取得阳泉市交通运输局《关于太行1号国家旅游观光公路盂县梁家寨境内第一期公路工程（牛道岭至椿树底段）一阶段施工图设计的批复》（阳交道路发[2019]29号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2018年10月开工，预计2019年11月完工。

赵家岔至温泉路口段具体生产完成情况如下：导线点、水准点的复测工作已完成，并根据施工实际需要完成了控制点的加密工作；路基原地面复测及工程量复核工作已完成；各种施工原材料及所需施工配合比已送检；施工总组织设计、总开工报告已报送；路基挖方：K9+000～K13+086段已完成路基挖方约30万立方米；路基填方：K11+920～K12+340段、K12+530～K12+720段原地面已清表，石方路基试验路已完成；边坡防护：K9+600～K9+900段边坡锚杆支护已开始施工；K0+000～K9+000段施工便道正在协调，已完成施工便道1公里。

牛道岭至椿树底段具体生产完成情况如下：路基土石方开挖总工程量为229089立方米，填方总工程量为45986立方米，已全部完成；路基滑坡处理卸载土石方总工程量为97276立方米，共完成工程量为64275立方米，共完成工程总量的66%；路基砌石工程（挡土墙、护面墙）总工程量为63411立方米，共完成工程总量的96%；涵洞共47道，其中：圆管涵共22道，共完成圆管涵20道，共完成工程总量的91%；盖板涵共24道，共完成21道，共完成工程总量的87%；小矮墙总工程量为8966立方米，共完成8069立方米，约21.5Km，共完成工程总量的90%；混凝土边沟总工程量为3576立方米，约8.6Km，共完成工程总量的66%。

截止2019年03月31日，本项目累计完成投资5,312.62万元，占项目总投资的20.38%。

**（三）盂县水神南路建设工程**

**1.项目基本情况**

盂县水神南路建设工程，项目起点位于贺村附近与金运路相接，终点位于东坪煤矿与水神山路相交。路线全长1244.89米，路基宽度60米。建设内容为路基、路面工程及附属设施。建设周期为2013年4月-2013年12月。

**2.项目投资及资金来源**

盂县水神南路建设工程项目总投资为7,274.28万元，资金来源为政府投资。

**3.项目审批情况**

2013年03月19日，项目取得盂县发展和改革局《关于对水神山南路建设工程可行性研究报告的批复》（盂发改发[2013]61号）。

2013年06月10日，项目取得盂县规划局《建设用地规划许可证》（地字第2013013号）。

2013年06月12日，项目取得盂县规划局《建设工程规划许可证》（建字第2013014号）。

2013年07月07日，项目取得盂县环境保护局《关于对盂县迎宾大道、金运路互通和水神山南路建设工程环境影响报告书的批复》（盂环函[2013]88号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2013年07月开工，2018年09月完工。

本项目全线挖方105.5887万平方米，填方31.176万立方米，沥青混凝土路面4716立方米。截止目前工程已经全部完工，盂县审计局已经进行决算审计。

截止2019年03月31日，本项目累计完成投资7,823.00万元，占项目总投资的107.54%。

**（四）迎宾大道工程**

**1.项目基本情况**

迎宾大道工程，项目起点位于东兰村与盂县南出口平交，经东兰、贺村与秀水河桥相接。路线全长1200米，路基宽度60米。建设内容为路基、路面工程及附属设施。

**2.项目投资及资金来源**

迎宾大道工程项目总投资为10,262.32万元，资金来源为政府投资。

**3.项目审批情况**

2013年03月19日，项目取得盂县发展和改革局《关于对迎宾大道工程可行性研究报告的批复》（盂发改发[2013]64号）。

2013年04月09日，项目取得盂县发展和改革局《关于对盂县迎宾大道工程初步设计的批复》（盂发改发（2013）第78号）。

2013年06月10日，项目取得盂县规划局《建设用地规划许可证》（地字第2013016号）。

2013年06月12日，项目取得盂县规划局《建设工程规划许可证》（建字第2013017号）。

2013年07月07日，项目取得盂县环境保护局《关于对盂县迎宾大道、金运路互通和水神山南路建设工程环境影响报告书的批复》（盂环函[2013]88号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2013年07月开工，2018年09月完工。

本项目全线挖方1.881万立方米，填方26.2501万平方米，沥青混凝土路面4054立方米。秀水河桥4-25m/1座。截止目前工程已经全部完工，盂县审计局已经进行决算审计。

截止2019年03月31日，本项目累计完成投资7,571.00万元，占项目总投资的73.77%。

**（五）金运路互通工程**

**1.项目基本情况**

金运路互通工程。项目起点位于秀水河桥，向东与贺村金运路相接。路线全长1768.98米，路基宽度60米。建设内容为路基、路面工程及附属设施。

**2.项目投资及资金来源**

金运路互通工程项目总投资为10,112.53万元，资金来源为政府投资。

**3.项目审批情况**

2013年03月19日，项目取得盂县发展和改革局《关于对金运路互通工程可行性研究报告的批复》（盂发改发[2013]63号）。

2013年06月10日，项目取得盂县规划局《建设用地规划许可证》（地字第2013015号）。

2013年06月12日，项目取得盂县规划局《建设工程规划许可证》（建字第2013016号）。

2013年07月07日，盂县环境保护局取得《关于对盂县迎宾大道、金运路互通和水神山南路建设工程环境影响报告书的批复》（盂环函[2013]88号）。

2013年12月13日，项目取得盂县发展和改革局《关于对盂县金运互通工程初步设计的批复》（盂发改发（2013）第326号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2013年07月开工，2018年09月完工。

本项目全线挖方69.5228万平方米，填方52.3184万平方米，沥青混凝土路面7152.5立方米，立交桥3-30m/1座。目前工程已经全部完工，盂县审计局已经进行决算审计。

截止2019年03月31日，本项目累计完成投资10,466.00万元，占项目总投资的103.50%。

## 五、债券重大公开事项

截止2018年末，本单位使用债券对应的项目未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金预算收入的重大事项。

盂县交通运输局

二〇一九年八月

## 山西晋盂建设投资有限公司

## 债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：山西晋盂建设投资有限公司。本单位依法取得了盂县市场监督管理局机构颁发的《营业执照》。证载信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 山西晋盂建设投资有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 911403226781728504 |
| 法定代表人 | 苏喜峰 |
| 公司类型 | 有限责任公司(国有控股) |
| 注册资金 | 17600万元 |
| 成立日期 | 2008年08月05日 |
| 经营期限 | 2008年08月05日至2046年08月05日 |
| 住所 | 阳泉盂县金龙西街 |
| 经营范围 | 受县政府委托筹集城市建设资金(不含金融业务)；对城市建设项目的投资与管理；土地储备；受县政府委托经营管理城市资金；棚户区改造；市政工程；城市园林绿化工程；房地产开发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)\*\* |
| 登记机关 | 盂县市场监督管理局 |

**二、债券资金拨付情况**

2018年，阳泉市山西晋盂建设投资有限公司共收到拨付的债券资金500.00万元，全部为一般债券资金。具体情况如下：

2018年02月，盂县财政局拨付一般债券资金500.00万元。

**三、债券资金使用情况**

截止2018年12月31日，阳泉市山西晋盂建设投资有限公司盂县县城高城山建设工程（三期）项目本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  | 金额单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.02.09 | 支付绿化工程款 | 500.00 |
| **合 计** | | | **500.00** |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

## 四、债券资金对应的投资项目

一般债券对应的投资项目为盂县县城高城山建设工程项目。

**1.项目基本情况**

盂县县城高城山建设工程项目位于盂县县城中部偏北侧，规划定位为县城南北向交通干线，道路全长1.9公里，路宽40米，双向6车道沥青混凝土路面。

**2.项目投资及资金来源**

盂县县城高城山建设工程项目总投资估算为14,475.83万元。资金来源为政府出资。

**3.项目审批情况**

2010年10月10日，项目取得盂县规划局《建设项目选址意见书》（选字第2010226号）。

2010年11月02日，项目取得阳泉市环境保护局《关于盂县高城山建设工程环境影响报告书的批复》（阳环函[2010]261号）。

2010年12月01日，项目取得阳泉市发展和改革委员会《关于盂县县城高城山建设工程（金龙大街至高城山底）可行性研究报告的批复》（阳发改投[2010]456号）。

2010年12月21日，项目取得盂县规划局《建设用地规划许可证》（地字第2010015号）。

2010年12月26日，项目取得盂县规划局《建设工程规划许可证》（建字第2010016号）。

2016年06月13日，项目取得盂县人民政府《关于盂县永店坡老城棚户区综合改造项目北关片区高城山路（三期）工程的批复》（盂政发[2016]42号）。

2017年05月23日，项目取得盂县发展和改革局《关于盂县永店坡老城棚户区综合改造项目高城山路提升亮化工程可行性研究报告的批复》（盂发改发[2017]60号）。

**4.项目建设及进展情况**

盂县县城高城山建设工程（三期）项目于2016年10月15日开工，于2017年07月01日完工。

截止2019年03月31日，盂县县城高城山建设工程（三期）项目累计完成投资7,918.99万元，占项目总投资的54.70%。

## 五、债券重大公开事项

截止2018年末，本单位使用债券对应的项目未发生可能影响当地一般公共预算收入的重大事项。

山西晋盂建设投资有限公司

二〇一九年八月

## 盂县梁家寨温泉旅游度假区管理委员会

## 债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：盂县梁家寨温泉旅游度假区管理委员会，本单位依法取得了盂县事业单位登记管理局颁发的《事业单位法人证书》。证载信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 盂县梁家寨温泉旅游度假区管理委员会 |
| 统一社会信用代码 | 12140322790215902P |
| 法定代表人 | 张铭德 |
| 类型 | 事业单位 |
| 注册资金 | 25万元 |
| 经费来源 | 财政拨款 |
| 经营期限 | 2015年03月31日至2020年03月31日 |
| 住所 | 盂县梁家寨乡大崔庄村 |
| 宗旨和业务范围 | 负责对旅游区规划管理范围内的开发项目施行同意规划，对规划范围内的建设用地实行同意审查，对规划范围内的水资源实行统一管理，对用电和政策性收费实行统一征收并按规定上交，实行收支两条线。 |
| 举办单位 | 盂县人民政府 |

**二、债券资金拨付情况**

2018年，盂县梁家寨温泉旅游度假区管理委员会共收到拨付的债券资金600.00万元，全部为一般债券资金。具体情况如下：

1.2018年02月至2019年03月，盂县财政局拨付一般债券资金400.00万元。

2.2018年12月，盂县财政局拨付一般债券资金200.00万元。

**三、债券资金使用情况**

（一）2017年景区公路建设项目

截止2018年12月31日，盂县梁家寨温泉旅游度假区管理委员会2017年景区公路建设项目本年度债券资金支付工程进度款344.53万元，年末结转55.47万元。

截止2019年03月31日，盂县梁家寨温泉旅游度假区管理委员会景区专用公路建设项目债券资金已全部使用完毕。

|  |  | 金额单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.02.11 | 支付工程进度款 | 10.00 |
| 2 | 2018.02.13 | 支付工程进度款 | 284.18 |
| 3 | 2018.02.26 | 支付工程进度款 | 2.23 |
| 4 | 2018.04.25 | 支付工程进度款 | 33.58 |
| 5 | 2018.11.29 | 支付工程监理费 | 10.00 |
| 6 | 2018.12.17 | 支付工程进度款 | 4.53 |
| 7 | 2019.01.28 | 支付工程进度款 | 10.71 |
| 8 | 2019.03.19 | 支付工程进度款 | 37.75 |
| 9 | 2019.03.22 | 支付工程进度款 | 7.01 |
| **合 计** | | | **400.00** |

（二）梁家寨温泉景区污水处理厂建设项目

截止2018年12月31日，盂县梁家寨温泉旅游度假区管理委员会温泉景区污水处理厂建设项目本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金额单位：万元 |
| **序 号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.12.07 | 支付工程进度款 | 200.00 |
| **合 计** | | | **200.00** |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

## 四、债券资金对应的投资项目

一般债券对应的投资项目为盂县梁家寨温泉景区专用公路建设（一期）项目、盂县梁家寨温泉景区专用公路建设（二期）项目及梁家寨温泉污水处理站项目三个项目。

**（一）盂县梁家寨温泉景区专用公路建设（一期）项目**

**1.项目基本情况**

盂县梁家寨温泉景区专用公路建设（一期）项目起点位于省道345K5+100公路监测站附近，经寺平安、王只村、大崔家庄，终点位于豹川村（接二期工程，与在建杨五高速猫铺连接相接），全长4053米，路宽13米。其中路基土石方123959立方米，防护工程31141立方米，路面36401.1平方米，桥梁2座共160米，盖板涵5到共137.69米，圆管涵8道共138.7米，喷塑围栏1803米，路灯248处。

**2.项目投资及资金来源**

盂县梁家寨温泉景区专用公路建设（一期）项目总投资6,908.50万元，资金来源为财政出资。

**3.项目审批情况**

2012年06月08日，项目取得盂县发展和改革局《关于对梁家寨温泉景区公路建设可行性研究报告的批复》（盂发改发[2012]第170号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2012年05月17日开工，2013年11月07日完工。

截止2019年03月31日，本项目已累计完成投资额4,796.06万元，占总投资额的69.42%。

**（二）盂县梁家寨温泉景区专用公路建设（二期）**

**1.项目基本情况**

盂县梁家寨温泉景区专用公路建设（二期）项目起点位于豹川村桥头，经沙湖潭村、张家坪村、梁家寨村，终点与在建阳五高速猫铺出口连线工程K4+500处相连，全长4632米，路宽12米。项目建设工期为2013年9月30日至2017年9月15日。建设内容有路基、路面工程、相关路沿石、排水、绿化等。

**2.项目投资及资金来源**

盂县梁家寨温泉景区专用公路建设（二期）总投资5,912.10万元，全部资金由政府投资解决。

**3.项目审批情况**

2013年，项目取得盂县发展和改革局《关于对盂县梁家寨温泉景区专用公路工程（二期）建设可行性研究报告的批复》（盂发改发[2013]第1号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2013年09月30日开工，2017年9月15日完工。

截止2019年03月31日，本项目已累计完成投资额4,693.58万元，占总投资额的79.39%。

**（三）梁家寨温泉污水处理站项目**

**1.项目基本情况**

梁家寨温泉污水处理站项目位于盂县梁家寨乡寺平安村东北380米处，占地17000.82平方米。主要工程包括污水处理主体工程、配套的污水处理管网工程及其他辅助工程。

**2.项目投资及资金来源**

梁家寨温泉污水处理站项目总投资3,334.00万元，资金来源为财政出资、单位自筹。

**3.项目审批情况**

2011年06月17日，项目取得盂县发展和改革局《关于对阳泉藏山温泉大酒店有限公司建设梁家寨温泉污水处理站项目的核准》（盂发改发[2011]第116号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2013年08月20日开工，2014年10月20日竣工验收，2015年10月26日取得试运行批复。

截止2019年03月31日，本项目已累计完成投资额1,069.23万元，占总投资额的32.07%。

根据山西博丰会计师事务所有限公司《关于对盂县梁家寨污水处理有限公司污水处理工程建设项目竣工结算的审计报告》（晋博丰基审[2018]0003号）：盂县梁家寨温泉污水处理工程初步设计概算33,340,000.00元，实际完成投资10,692,310.25元，比概算少22,647,689.75元。两者相差较大，被审计单位也未进行概算调整。目前此项工程已经验收交付使用，并且2015年10月26日取得试运行批复。

## 五、债券重大公开事项

截止2018年末，本单位使用债券对应的项目未发生可能影响当地一般公共预算收入的重大事项。

盂县梁家寨温泉旅游度假区管理委员会

二〇一九年八月

## 盂县路家村镇人民政府

## 债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：盂县路家村镇人民政府。本单位依法取得了盂县机构编制委员会办公室核发的《统一社会信用代码证书》。证载信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 盂县路家村镇人民政府 |
| 统一社会信用代码 | 11140322764697442U |
| 负责人 | 刘智华 |
| 机构性质 | 机关 |
| 机构地址 | 盂县路家村镇路家村 |
| 登记管理部门 | 盂县县委办公室 |

**二、债券资金拨付情况**

2018年，盂县路家村镇人民政府共收到拨付的债券资金98.00万元，全部为一般债券资金。具体情况如下：

2018年12月，盂县财政局拨付一般债券资金98.00万元。

**三、债券资金使用情况**

截止2018年12月31日，盂县路家村镇人民政府十里一条街提质改造工程本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  | 金额单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.12.24 | 支付工程改造款 | 98.00 |
| **合 计** | | | **98.00** |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

## 四、债券资金对应的投资项目

一般债券对应的投资项目为盂县路家村十里一条街提质改造项目。

**1.项目基本情况**

盂县路家村十里一条街提质改造项目位于盂县路家村镇，项目建设规模及内容为街道绿化、亮化、美化、硬化，管网铺设、游园建设、河道治理、污水处理，道路两侧建构筑物改造及其他配套工程建设。

**2.项目投资及资金来源**

盂县路家村十里一条街提质改造项目总投资9,325.00万元，资金来源为财政出资。

**3.项目审批情况**

2018年11月04日，项目取得盂县发展和改革局《关于对盂县路家村镇十里一条街提质改造项目可研报告的批复》（盂发改发[2018]107号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2017年11月25日开工，2018年11月10日完工。

本项目已完成工作量包括：

（1）土方工程：主线土方开挖52543.25立方米，土方回填52147.2立方米；

（2）排水工程：在主线西侧铺设排水管道4265米。主线西侧砌筑雨水检查井146座，东侧砌筑雨水检查井135座；主线西侧污水检查井砌筑130座；

（3）电力管道工程：在主线西侧铺设电力、通信管道均为6471米。电力管道敷设4根φ110PVC波纹管，通信管道敷设φ110七孔梅花管9根。主线西侧砌筑电力检查井66座，通信检查井65座。主线东侧砌筑电力检查井2座，通信检查井2座；

（4）给水管道工程：在主线西侧铺设给水管道4691米。给水管道采用DN300水及燃气用球墨铸铁管。主线西侧砌筑给水井21座，东侧砌筑给水井6座。主线西侧砌筑阀门井4座，东侧砌筑消防井5座；

（5）人行道、道口、道路恢复工程：3米人行道浇筑C15商砼3463.26立方米，铺设人行道面砖34632.64平方米，安装路缘石12455米、界石7310米、树池砖910套。3米以外人行道浇筑C20商砼3784.54立方米。主线非机动车道、路口、横过路及3米以外人行道铺设水稳9454.7平方米，铺设沥青混凝土49508.85平方米；

（6）道路照明工程：主线两侧人行道铺设DN50\*2.5mm路灯管6731米。采用对称布灯的照明方式，全线共设路灯255组，箱式变电站5个，砌筑路灯井255个。

截止2019年03月31日，项目累计完成投资4,500.00万元，占总投资的48.26%。

## 五、债券重大公开事项

截止2018年末，本单位使用债券对应的项目未发生可能影响当地一般公共预算收入的重大事项。

盂县路家村镇人民政府

二〇一九年八月

## 盂县住房保障和城乡建设管理局

## 债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：盂县住房保障和城乡建设管理局，本单位依法取得了盂县机构编制委员会办公室核发的《社会统一信用代码证书》。具体情况如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 盂县住房保障和城乡建设管理局 |
| 统一社会信用代码 | 111403220123357057 |
| 负责人 | 张智勇 |
| 机构性质 | 机关 |
| 机构地址 | 盂县和平路21号 |
| 登记管理部门 | 中共盂县县委 |

**二、债券资金拨付情况**

2018年，盂县住房保障和城乡建设管理局共收到盂县财政局拨付的债券资金4,427.00万元，其中：一般债券资金3,327.00万元，普通专项债券资金1,100.00万元。具体情况如下：

1.2018年02月，盂县财政局拨付普通专项债券资金100.00万元。

2.2018年03月，盂县财政局拨付一般债券资金1,180.00万元。

3.2018年06月，盂县财政局拨付一般债券资金1,147.00万元。

4.2018年04月，盂县财政局拨付一般债券资金1,000.00万元。

5.2018年08月，盂县财政局拨付普通专项债券资金1,000.00万元。

**三、债券资金使用情况**

（一）文化中心广场路工程

截止2018年12月31日，盂县住房保障和城乡建设管理局文化中心广场路工程本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  | 金额单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.02.12 | 支付工程进度款 | 100.00 |
| **合 计** | | | **100.00** |

（二）城北热源厂扩容工程项目

截止2018年12月31日，盂县住房保障和城乡建设管理局城北热源厂扩容工程本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  | 金额单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.03.20 | 支付工程进度款 | 1,180.00 |
| 2 | 2018.06.27 | 支付工程进度款 | 1,147.00 |
| **合 计** | | | **2,327.00** |

（三）县城集中供热提标改造项目

截止2018年12月31日，盂县住房保障和城乡建设管理局县城集中供热提标改造项目本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  | 金额单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.04.13 | 支付工程改造款 | 1,000.00 |
| **合 计** | | | **1,000.00** |

（四）集中供热城西热源厂锅炉维修项目

截止2018年12月31日，盂县住房保障和城乡建设管理局集中供热城西热源厂锅炉维修项目本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  | 金额单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.08.20 | 支付工程维修款 | 1,000.00 |
| **合 计** | | | **1,000.00** |

本单位严格按照一般债券及普通专项债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

## 四、债券资金对应的投资项目

## 一般债券及普通专项债券对应的投资项目为包括盂县文化中心广场道路工程项目、城北热源厂扩容工程项目、县城集中供热提标改造项目、集中供热城西热源厂锅炉维修款项目。

**（一）盂县文化中心广场道路工程项目**

**1.项目基本情况**

盂县文化中心广场道路工程项目位于水神山路于双阳线之间县文化中心广场南侧，全长562.454米，道路宽度30米，为东西次向干路，建设内容包括道路工程、排水工程、附属工程包括电力、电信等地下管线工程、道路绿化工程、供热管网工程、道路照明工程以及道路交通工程。

**2.项目投资及资金来源**

盂县文化中心广场道路工程项目总投资2,008.40万元，资金来源为政府投资。

**3.项目审批情况**

2016年05月03日，项目取得盂县发展和改革局《关于盂县文化中心广场道路工程项目可行性研究报告的批复》（盂发改发[2016]70号）。

2016年05月25日，项目取得盂县规划局《建设项目选址意见书》（选字第140322201600014号）。

2016年07月01日，项目取得盂县环境保护局《关于盂县文化中心广场路新建工程项目环境影响报告表的批复》（盂环函[2016]80号）。

2016年12月30日，项目取得盂县规划局《建设工程规划许可证》（建字第140322201600020）。

2016年12月30日，项目取得盂县规划局《建设用地规划许可证》（地字第140322201600017）。

2017年02月，项目取得盂县住房保障和城乡建设管理局《建筑工程施工许可证》（140322201702090402）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2016年09月29日开工，2017年08月竣工验收。

截止2019年03月31日，本项目已累计完成投资额901.53万元，占总投资额的44.89%。

**（二）盂县城北热源厂扩容及新增配套管网及热力站建设项目**

## 1.项目基本情况

盂县城北热源厂扩容及新增配套管网及热力站建设项目建设地点为盂县孙家庄镇大吉村北100米的城北热源厂内，扩建2台46MW强制循环高温热水供热锅炉及配套为统扩建工程，新增17.1km配套管网及19座热力站建设。

**2.项目投资及资金来源**

盂县城北热源厂扩容及新增配套管网及热力站建设项目总投资为9849.56万元，资金来源为财政出资。

**3.项目审批情况**

2014年06月09日，项目取得盂县发展和改革局《关于对盂县城北热源厂扩容及新增配套管网及热力站建设项目可行性研究报告的批复》（盂发改发[2014]94号）。

2015年11月02日，项目取得盂县人民政府《关于对盂县城北热源厂扩容及新增配套管网及热力站建设项目有关事宜的通知》（盂政函[2015]60号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2014年06月开工，2014年11月30日竣工。

截止2019年03月31日，本项目已累计完成投资额9699.00万元，占总投资额的98.47%。

**（三）盂县集中供热提标改造项目**

盂县集中供热提标改造项目地点为盂县秀水镇大横沟村、南村、南坪村。项目内容为城西热源厂2台40吨锅炉和1台120吨锅炉，城南热源厂2台30吨锅炉，城北热源厂3台65吨锅炉进行脱硫、脱销改造，对城西热源厂1台120吨锅炉除尘气力输灰改造，同时配套安装在线监控设备。

**2.项目投资及资金来源**

盂县集中供热提标改造项目总投资为7,694.26万元,资金来源为财政出资、自筹及贷款。

**3.项目审批情况**

2017年05月15日，项目取得盂县发展和改革局《关于盂县供热公司热源厂锅炉烟气除尘及脱硫设备改造项目可行性研究报告的批复》（盂发改发[2017]55号）。

2017年09月19日，项目取得盂县发展和改革局《关于盂县供热公司热源厂脱硝项目可行性研究报告的批复》（盂发改发[2017]103号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2017年11月开工，2018年11月完工。

到2018年取暖期，三个热源厂7台锅炉按照特别排放标准的要求改造完成除尘脱硫脱硝工程，于2018年取暖期正式运行。并且三个热源厂全部安装在线监控设备，与环保监控平台联网运行，达到环保要求的特别排放限值的要求。

截止2019年03月31日，本项目累计完成投资7130.00万元，占总投资额的92.67%。

**（四）盂县城西热源厂改造工程**

**1.项目基本情况**

盂县城西热源厂改造工程建设地点为盂县大横沟村北约500米处，建设内容120吨锅炉配套安装除尘、脱硫、脱销及附属设施建设。

**2.项目投资及资金来源**

盂县城西热源厂改造工程项目总投资1,707.77万元，资金来源为财政出资。

**3.项目审批情况**

2016年09月13日，项目取得盂县发展和改革局《关于对盂县城西热源厂1×84MM锅炉烟气除尘及脱硫设备改造项目可研的批复》（盂发改发[2016]91号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2016年10月开工，2016年12月完工。

截止2019年03月31日，本项目累计完成投资1,468.69万元，占总投资额的86.00%。

## 五、债券重大公开事项

截止2018年末，本单位使用债券对应的项目未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金预算收入的重大事项。

盂县住房保障和城乡建设管理局

二〇一九年八月

## 盂县环境保护局

## 债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：盂县环境保护局，本单位依法取得了盂县机构编制委员会办公室于2017年08月24日核发的《统一社会信用代码证书》。证载信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 盂县环境保护局 |
| 统一社会信用代码 | 11140322012335502J |
| 负责人 | 杨献东 |
| 机构性质 | 机关 |
| 机构地址 | 盂县县城新建东路 |
| 登记管理部门 | 盂县人民政府办公室 |

**二、债券资金拨付情况**

2018年，盂县环境保护局共收到拨付的债券资金129.00万元，全部为一般债券资金。具体情况如下：

2018年11月，盂县财政局拨付一般债券资金129.00万元。

**三、债券资金使用情况**

截止2018年12月31日，盂县环境保护局矿山生态环境恢复治理工程本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  | 金额单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.11.30 | 支付工程进度款 | 129.00 |
| **合 计** | | | **129.00** |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

## 四、债券资金对应的投资项目

一般债券对应的投资项目为上社二景煤炭有限责任公司矿山生态环境恢复治理工程。

**1.项目基本情况**

上社二景煤炭有限责任公司矿山生态环境恢复治理工程是由省、市政府、省环保厅批准建设的试点示范环保工程。项目治理总面积47000平方米（其中排矸道路12000平方米，矸石场35000平方米）；建设内容为拦矸墙建设工程、防洪排水工程、矸石沟底部防渗层、分层覆土、外边破及绿化工程、顶部平台场地平整及绿化工程、炉渣堆放、排矸路线等工程。

**2.项目投资及资金来源**

上社二景煤炭有限责任公司矿山生态环境恢复治理工程项目计划总投资857.00万元，资金来源按照中央20%（171万元）、省级20%（171万元）、市级15%（129万元）、县级15%（129万元）、企业30%（257万元）的比例筹集。

**3.项目审批情况**

2017年11月01日，项目取得盂县发展和改革局《盂县发展和改革局企业投资项目备案证》（盂发改备案[2017]226号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2018年03月19日开工建设，2018年10月底全部完工。

本项目已完成工程量为：

（1）新建排矸道路1300m、道路沿线挡墙536.91m、道路边沟946.7m；

（2）直径1.5m排洪管涵323m及直径2m的排水竖井2个；直径1.2m排水管涵561.56m及直径0.4m管道615.19m；

（3）3m高挡水墙21.6m及3m高挡矸墙33.5m；

（4）矸石场治理矸石6万吨，绿化6253.52㎡；栽植白皮松2100株，播种苜蓿草6253.52㎡；绿化区域内布设排水沟。

截止2019年03月31日，实际完成投资979.92万元，占总投资额的114.34%，超出投资额122.92万元为企业自筹。

## 五、债券重大公开事项

截止2018年末，本单位使用债券对应的项目未发生可能影响当地一般公共预算收入的重大事项。

盂县环境保护局

二〇一九年八月

## 盂县发展和改革局

## 债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：盂县发展和改革局，本单位依法取得了盂县机构编制委员会办公室核发的《社会统一信用代码证书》。证载信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 盂县发展和改革局 |
| 统一社会信用代码 | 111403220123357132 |
| 负责人 | 刘家财 |
| 机构性质 | 机关 |
| 机构地址 | 盂县秀水街005号 |
| 登记管理部门 | 盂县人大常委会 |

**二、债券资金拨付情况**

2018年，盂县发展和改革局共收到盂县财政局拨付的债券资金1,173.00万元，其中：一般债券资金673.00万元，普通专项债券资金500.00万元。具体情况如下：

1.2018年11月，盂县财政局拨付一般债券资金673.00万元。

2.2018年12月，盂县财政局拨付普通专项债券资金500.00万元。

**三、债券资金使用情况**

（一）2017年煤改气入户工程项目

截止2018年12月31日，盂县发展和改革局2017年煤改气入户工程项目本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  | 金额单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.12.24 | 山西建科天然气科技股份有限公司补助款 | 500.00 |
| **合 计** | | | **500.00** |

（二）采煤沉陷区治理搬迁安置县级配套项目

截止2018年12月31日，盂县发展和改革局采煤沉陷区治理搬迁安置项目本年度债券资金全部使用完毕。

|  |  |  | | 金额单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **日 期** | | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.12.28 | | 支付拆迁安置费 | 495.88 |
| 2 | 2018.12.28 | | 支付拆迁安置费 | 177.12 |
| **合 计** | | | | **673.00** |

本单位严格按照一般债券资金及普通专项债券规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

## 四、债券资金对应的投资项目

一般债券及普通专项债券对应的投资项目为2017年煤改气入户工程项目、采煤沉陷区治理搬迁安置项目。

**（一）2017年煤改气入户工程项目**

**1.项目基本情况**

2017年煤改气入户工程项目包括孙家庄镇、苌池镇、牛村镇、路家村镇、秀水镇、南娄镇煤改气入户工程，由山西建科天然气科技股份有限公司实施，建设规模涉及6个镇、58个村，共有15657户，项目内容为入户管网和壁挂炉采购及安装。

**2.项目投资及资金来源**

2017年煤改气入户工程项目总投资23,200.00万元，资金来源为自筹。

**3.项目审批情况**

2017年11月16日，项目取得盂县发展和改革局《企业投资项目备案证》（盂发改备案[2017]264号）。

2017年11月16日，项目取得盂县发展和改革局《企业投资项目备案证》（盂发改备案[2017]265号）。

2017年11月16日，项目取得盂县发展和改革局《企业投资项目备案证》（盂发改备案[2017]266号）。

2017年11月16日，项目取得盂县发展和改革局《企业投资项目备案证》（盂发改备案[2017]267号）。

2017年11月16日，项目取得盂县发展和改革局《企业投资项目备案证》（盂发改备案[2017]268号）。

2017年11月16日，项目取得盂县发展和改革局《企业投资项目备案证》（盂发改备案[2017]269号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2017年底完工。

截止2019年03月31日，本项目已累计完成投资额22,432.00万元，占总投资额的96.69%。

**（二）采煤沉陷区治理搬迁安置项目**

**1.项目基本情况**

采煤沉陷区治理搬迁安置项目包括盂县秀水镇北庄村、新建大横沟村、孙家庄镇西崖底村、石店村、盂县南娄镇旋坪村、盂县路家村、牛村镇牛家村采煤沉陷区村民搬迁安置工程项目。

**2.项目投资及资金来源**

采煤沉陷区治理搬迁安置项目总投资为128,503.10万元，资金来源为财政出资、企业自筹、村民个人及其它。

**3.项目审批情况**

2015年07月30日，项目取得盂县发展和改革局《关于盂县路家村镇采煤沉陷区治理清城安置工程（阳关小区）一期工程可研的批复》（盂发改发[2015]95号）。

2015年09月04日，项目取得盂县发展和改革局《关于盂县秀水镇采煤沉陷区治理北庄村安置工程可研的批复》（盂发改发[2015]105号）。

2015年10月27日，项目取得盂县发展和改革局《关于盂县南娄镇采煤沉陷区治理旋坪村安置工程可研的批复》（盂发改发[2015]116号）。

2016年03月25日，项目取得盂县发展和改革局《关于盂县孙家庄镇石店村采煤沉陷区搬迁安置项目可研的批复》（盂发改发[2016]31号）。

2016年09月28日，项目取得盂县发展和改革局《关于新建牛村镇牛家村采煤沉陷区村民搬迁安置项目可研的批复》（盂发改发[2016]96号）。

2017年05月28日，项目取得盂县发展和改革局《关于盂县秀水镇新建大横沟村采煤沉陷区村民搬迁安置项目可研的批复》（盂发改发[2017]64号）。

2017年11月03日，项目取得盂县发展和改革局《关于盂县孙家庄镇西崖底村采煤沉陷区村民搬迁安置项目可研的批复》（盂发改发[2017]113号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目已开展实施孙家庄镇西崖底村、石店村、盂县路家村村民搬迁安置工程项目，具体情况如下：

孙家庄镇西崖底村的安置项目于2018年11月开工，预计2020年09月完工；石店村的安置项目于2018年03月开工，2019年03月完工；路家村的安置项目于2018年07月开工，预计2020年06月完工。

截止2019年03月31日，本项目已累计完成投资额16,525.55万元，占总投资额的12.86%。

## 五、债券重大公开事项

截止2018年末，本单位使用债券对应的项目未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金预算收入的重大事项。

盂县发展和改革局

二〇一九年八月

## 盂县中医医院

## 债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：盂县中医医院。本单位依法取得了盂县事业单位登记管理局颁发的《事业单位法人证书》。具体情况如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 盂县中医医院 |
| 统一社会信用代码 | 12140322406250077N |
| 法定代表人 | 张东明 |
| 住所 | 县城下东关街23号 |
| 经费来源 | 财政补助 |
| 开办资金 | 281万元 |
| 宗旨和业务范围 | 为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，承担临床医疗，临床科研。中医教学。一定范围内的预防保健。卫生教育宣传 |
| 有效期 | 2015年3月23日至2020年3月23日 |
| 举办单位 | 盂县卫生和计划生育局 |
| 登记管理机关 | 盂县事业单位登记管理局 |

本单位依法取得了阳泉市卫生和计划生育委员会颁发的《医疗机构执业许可证》。具体情况如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 盂县中医医院 |
| 登记号 | 40025007714032211A2101 |
| 法定代表人 | 张东明 |
| 地址 | 盂县下东关街23号 |
| 主要负责人 | 张东明 |
| 有效期限 | 自2016年03月08日至2030年12月30日 |
| 诊疗科目 | 预防保健科/内科/外科/妇产科/儿科/眼科/耳鼻咽喉科/口腔科/急诊医学科/麻醉科/医学检验科；临床体液、血液专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业/病理科/医学影像科；X线诊断专业；CT诊断专业：超声诊断专业；心电诊断专业/中医科；内科专业；外科专业；妇产科专业；儿科专业；皮肤科专业；骨伤科专业：肛肠科专业；老年病科专业；针灸科专业；推拿科专业 |
| 发证机关 | 阳泉市卫生和计划生育委员会 |
| 发证日期 | 2016年03月08日 |

**二、债券资金拨付情况**

2018年，盂县中医医院共收到盂县财政局拨付的债券资金700.00万元，全部为普通专项债券资金。具体情况如下：

1.2018年02月，盂县财政局拨付普通专项债券资金500.00万元。

2.2018年08月，盂县财政局拨付普通专项债券资金200.00万元。

**三、债券资金使用情况**

截止2018年12月31日，盂县中医医院新建综合大楼工程项目本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  | 金额单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.02.12 | 河南省华宝建筑工程有限公司工程款 | 300.00 |
| 2 | 2018.02.12 | 华通路桥集团有限公司工程款 | 200.00 |
| 3 | 2018.08.01 | 河南省华宝建筑工程有限公司工程款 | 200.00 |
| **合 计** | | | **700.00** |

本单位严格按照普通专项债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

**四、债券资金对应的投资项目**

普通专项债券对应的投资项目为盂县中医院新建综合大楼工程项目。

**1.项目基本情况**

盂县中医院新建综合大楼工程项目位于县城东区孙家压镇用西崖底村大井湾地段，双阳线与金龙大街延伸线交汇处，交通便利。建设用地57亩，总建筑面积19093㎡（其中：门诊楼8327㎡，住院楼5466㎡，后勤楼4300㎡，附属用房1000㎡）。设计床位200张，预算总投资9819万元。新建综合大楼建成使用后，医院整体布局、医用空间和就医条件都将得到明显改善。

**2.项目投资及资金来源**

盂县中医院新建综合大楼工程项目总投资9,413.00万元，资金来源为财政出资。

**3.项目审批情况**

2009年05月06日，项目取得盂县人民政府《关于新建盂县中医院建设项目征用土地的承诺》（盂政函[2009]56号）。

2009年05月07日，项目取得盂县国土资源局《证明》。

2010年09月21日，项目取得阳泉市发展和改革委员会《关于对<盂县中医院新建综合大楼可行性研究报告>的批复》（阳发改社[2010]332号）。

2010年11月16日，项目取得盂县规划局《建设项目选址意见书》（选字第2010233号）。

2011年07月19日，项目取得孙家庄镇人民政府《新建中医院占孙家庄镇农机厂需拆厂房及搬迁设备的情况说明》。

2012年04月07日，项目取得盂县环境保护局《关于对盂县中医院新建综合大楼项目环境影响报告书的批复》（盂环函[2012]17号）。

2012年04月17日，盂县人民政府作出《征收土地通知书》（盂政征[收]土字[2012]8号）。

2012年06月25日，项目取得盂县人民政府《关于对盂县中医院工地的批复》（盂政划土字[2012]第06号）。

2012年09月29日，项目取得盂县规划局《建设用地规划许可证》（地字第2012024号）。

2014年06月14日，项目取得盂县规划局《建设工程规划许可证》（建字第140322201400005号）。

2014年04月04日，项目取得盂县发展和改革局《关于盂县中医医院住院部及后勤服务设施项目可行性研究报告的批复》（盂发改发[2014]57号）。

2015年07月14日，盂县中医院作出《关于给西崖底村、二郎庙村征地补偿的申请》。

2015年10月20日，项目取得盂县发展和改革局《关于对新建中医院后续完善工程可研的批复》（盂发改发[2015]114号）。

2015年12月30日，项目取得盂县人民政府《国有土地使用证》（盂国用[2015]第799号）。

2016年02月29日，项目取得盂县住房保障和城乡建设管理局《建筑工程施工许可证》（140322201602290801）。

2016年10月13日，项目取得盂县住房保障和城乡建设管理局《建筑工程施工许可证》（140322201610133201）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2017年03月开工，2018年10月完工。

截止2019年03月31日，本项目已累计完成投资1.40亿元，占总投资额的148.73%，项目正在申请审计决算。

## 五、债券重大公开事项

截止2018年末，本单位使用债券对应的项目未发生可能影响当地政府性基金预算收入的重大事项。

盂县中医医院

二〇一九年八月

## 中国人民解放军山西省盂县人民武装部

## 债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：中国人民解放军山西省盂县人民武装部。本单位依法取得了中央军委改革和编制办公室颁发的《统一社会信用代码证书》。具体情况如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 中国人民解放军山西省盂县人民武装部 |
| 登记号 | A1100000MK0003124Q |
| 地址 | 山西省盂县水神山南路 |
| 有效期限 | 2023年4月27日 |
| 发证机关 | 中央军委改革和编制办公室 |
| 发证日期 | 2018年04月27日 |

**二、债券资金拨付情况**

2018年，中国人民解放军山西省盂县人民武装部共收到拨付的债券资金300.00万元，全部为普通专项债券资金。具体情况如下：

2018年08月，盂县财政局拨付普通专项债券资金300.00万元。

1. **债券资金使用情况**

截止2018年12月31日，中国人民解放军山西省盂县人民武装部新建综合大楼工程本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  | 金额单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.08.09 | 支付工程进度款 | 300.00 |
| **合 计** | | | **300.00** |

本单位严格按照普通专项债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

**四、债券资金对应的投资项目**

普通专项债券对应的投资项目为中国人民解放军山西省盂县人民武装部新建综合大楼工程。

**1.项目基本情况**

中国人民解放军山西省盂县人民武装部新建综合大楼工程位于秀水镇南村水神山路东侧、秀水河南。建设规模7484平方米，建设内容为工程及配套设施。

**2.项目投资及资金来源**

中国人民解放军山西省盂县人民武装部新建综合大楼工程项目总投资3,277.76万元，全部由财政投资。

**3.项目审批情况**

2012年08月01日，项目取得盂县发展和改革局《关于对盂县国防动员指挥中心基建项目的批复》（盂发改发[2011]233号）。

2013年06月10号，项目取得盂县规划局《建设用地规划许可证》（地字第2013009号）。

2013年06月17日，项目取得盂县规划局《建设工程规划许可证》（建字第2013010号）。

2013年08月30日，项目取得盂县住房保障和城乡建设管理局《建筑工程施工许可证》（140322201308303601）。

2016年05月23日，项目取得盂县发展和改革局《关于对盂县人民武装部庭院及周边绿化工程项目的批复》（盂发改发备案[2016]第56号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2013年08月开建，2016年03月竣工。

截止2019年03月31日，本项目累计完成投资3,277.76万元，占总投资的100%。

## 五、债券重大公开事项

截止2018年末，本单位使用债券对应的项目未发生可能影响当地政府性基金预算收入的重大事项。

中国人民解放军山西省盂县人民武装部

二〇一九年八月

## 盂县第三中学校

## 债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：盂县第三中学校，本单位依法取得了盂县事业单位登记管理局核发的《事业单位法人证书》。证载信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 盂县第三中学校 |
| 统一社会信用代码 | 1214032240772473X7 |
| 法定代表人 | 李秀兵 |
| 宗旨和业务范围 | 实施高中学历教育,促进基础教育发展,高中学历教育 |
| 经费来源 | 财政补助 |
| 开办资金 | 993万元 |
| 举办单位 | 盂县教育科技局 |
| 住所 | 盂县秀水镇东白水村 |
| 有效期 | 自2016年03月30日至2021年03月30日 |
| 登记管理部门 | 盂县事业单位登记管理局 |

**二、债券资金拨付情况**

2018年，盂县第三中学校共收到拨付的债券资金300.00万元，全部为普通专项债券资金。具体情况如下：

2018年10月至2018年12月，盂县财政局拨付债券资金300.00万元。

**三、债券资金使用情况**

截止2018年12月31日，盂县第三中学校新建综合大楼工程项目的债券资金全部使用完毕。

|  | 金额单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.10.29 | 盂县第三中学校教学楼建设 | 31.88 |
| 2 | 2018.11.02 | 支付评估费 | 0.30 |
| 3 | 2018.11.02 | 支付设计费 | 0.65 |
| 4 | 2018.11.02 | 支付勘察费 | 13.92 |
| 5 | 2018.11.02 | 支付服务费 | 0.24 |
| 6 | 2018.11.02 | 支付工程编制费 | 9.00 |
| 7 | 2018.11.02 | 支付设计费 | 0.80 |
| 8 | 2018.11.13 | 支付设计费 | 45.10 |
| 9 | 2018.11.29 | 支付担保费 | 6.26 |
| 10 | 2018.11.29 | 支付服务费 | 0.62 |
| 11 | 2018.11.29 | 盂县第三中学校建设费 | 13.20 |
| 12 | 2018.11.30 | 支付监理费 | 10.00 |
| 13 | 2018.11.30 | 支付工程款 | 158.04 |
| 14 | 2018.12.11 | 支付工程拆迁费 | 10.00 |
| **合 计** | | | **300.00** |

本单位严格按照普通专项债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

**四、债券资金对应的投资项目**

存续期内债券对应项目为盂县第三中学校新建综合大楼工程项目。

1. **项目基本情况**

盂县第三中学校新建综合大楼工程用地8466.7㎡（12.7亩），主要建设内容为：拆除原有东、西教学楼，原址新建4层教学楼，建筑面积8800㎡。主要工程包括：新建4层教学楼的土建工程、给排水工程、电气工程、采暖工程、消防工程及室外道路及绿化工程等。

**2.项目投资及资金来源**

盂县第三中学校新建综合大楼工程项目总投资为2,280.27万元，资金来源为财政出资。

**3.项目审批情况**

2017年02月16日，项目取得盂县规划局《关于盂县第三中学教学楼改扩建工程规划选址意见的函》（盂规函[2017]004号）。

2017年02月17日，项目取得盂县发展和改革局《关于对山西省阳泉市盂县第三中学校教学楼工程可行性研究报告的批复》（盂发改发[2017]第22号）。

2017年11月01日，项目取得盂县发展和改革局《关于对山西省阳泉市盂县第三中学校教学楼工程项目初步设计和概算的批复》（盂发改发[2017]第111号）。

2017年12月21日，项目取得盂县规划局《建设工程规划许可证》（建字第140322201700024）。

2018年06月25日，项目取得盂县住房保障和城乡建设管理局《建设工程施工许可证》（140322201806250101）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2018年07月开工，预计完工时间为2019年12月。

截止2019年03月31日，本项目累计完成投资1,106.00万元，占总投资额的48.50%。

## 五、债券重大公开事项

截止2018年末，本单位使用债券对应的项目未发生可能影响当地政府性基金预算收入的重大事项。

盂县第三中学校

二〇一九年八月

## 盂县供热公司

## 债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：盂县供热公司，为本次信息公示所涉债券资金的使用部门。本单位依法取得了盂县市场监督管理局核发的《营业执照》。具体情况如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 盂县供热公司 |
| 统一社会信用代码 | 911403221107207629 |
| 法定代表人 | 刘建民 |
| 地址 | 阳泉盂县香苑小区东侧 |
| 注册资本 | 10180万元人民币 |
| 成立日期 | 1993年03月09日 |
| 有效期限 | 1993年03月09日至2046年03月08日 |
| 经营范围 | 暖气供应；锅炉管道安装(只限分支机构)；零售：锅炉、管道配件；房屋出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 发证机关 | 盂县市场监督管理局 |
| 发证日期 | 1993年03月09日 |

**二、债券资金拨付情况**

2018年，盂县供热公司共收到盂县财政局拨付的债券资金300.00万元，全部为普通专项债券资金。具体情况如下：

2018年02月，盂县财政局拨付债券资金300.00万元，用于集中供热环保设施改造项目。

**三、债券资金使用情况**

截止2018年12月31日，盂县供热公司集中供热环保设施改造项目本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  | 金额单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.02.12 | 支付设备款 | 300.00 |
| **合 计** | | | **300.00** |

本单位严格按照普通专项债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

**四、债券资金对应的投资项目**

本期债券对应项目为盂县集中供热提标改造款项目。

**1.项目基本情况**

盂县集中供热提标改造款项目具体为盂县供热公司热源厂锅炉烟气除尘及脱硫、脱硝设备改造项目，项目地点为盂县秀水镇大横沟村、南村、南坪村。项目内容为城西热源厂2台40吨锅炉和1台120吨锅炉，城南热源厂2台30吨锅炉，城北热源厂3台65吨锅炉进行脱硫、脱销改造，对城西热源厂1台120吨锅炉除尘气力输灰改造，同时配套安装在线监控设备。

**2.项目投资及资金来源**

盂县集中供热提标改造款项目总投资为7,649.26万元,资金来源为财政出资、自筹及贷款。

**3.项目审批情况**

2017年05月15日，项目取得盂县发展和改革局《关于盂县供热公司热源厂锅炉烟气除尘及脱硫设备改造项目可行性研究报告的批复》（盂发改发[2017]55号）。

2017年09月19日，项目取得盂县发展和改革局《关于盂县供热公司热源厂脱硝项目可行性研究报告的批复》（盂发改发[2017]103号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2017年11月开工，2018年11月完工。

到2018年取暖期，三个热源厂7台锅炉按照特别排放标准的要求改造完成除尘脱硫脱硝工程，于2018年取暖期正式运行。并且三个热源厂全部安装在线监控设备，与环保监控平台联网运行，达到环保要求的特别排放限值的要求。

截止2019年03月31日，本项目累计完成投资7130.00万元，占总投资额的92.67%。

## 五、债券重大公开事项

截止2018年末，本单位使用债券对应的项目未发生可能影响当地政府性基金预算收入的重大事项。

盂县供热公司

二〇一九年八月