**阳泉市郊区2018年度**

**地方政府一般债券及普通专项债券存续期**

**信息公示**

**阳泉市郊区财政局**

**二〇一九年八月**

**目 录**

一、[阳泉市郊区自然资源局 1](#_Toc19230_WPSOffice_Level1)

[二、阳泉市郊区白泉工业区管理委员会 6](#_Toc23521_WPSOffice_Level1)

三、[阳泉市郊区档案局 18](#_Toc836_WPSOffice_Level1)

四、[阳泉市郊区发展和改革局 21](#_Toc24981_WPSOffice_Level1)

五、[阳泉市郊区交通运输局 24](#_Toc17726_WPSOffice_Level1)

六、[阳泉市郊区教育科技局 30](#_Toc10234_WPSOffice_Level1)

[七、阳泉市郊区林业局 36](#_Toc601_WPSOffice_Level1)

[八、阳泉市郊区农业农村局 41](#_Toc31705_WPSOffice_Level1)

[九、阳泉市郊区水利局 44](#_Toc2310_WPSOffice_Level1)

十、[阳泉市郊区卫生健康和体育局 51](#_Toc3607_WPSOffice_Level1)

十一、[阳泉市郊区住房和城乡建设管理局 56](#_Toc7385_WPSOffice_Level1)

**阳泉市郊区自然资源局**

**债券存续期信息公示**

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉一般债券资金使用单位：阳泉市郊区自然资源局。本单位依法取得了中共阳泉市郊区委员会、郊区政府颁发的《机关法人证书》，2019年4月16日，单位名称变更为阳泉市郊区自然资源局。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 阳泉市郊区自然资源局 |
| 统一社会信用代码 | 11140311MB1634857P |
| 法定代表人 | 姚立军 |
| 经费来源 | 财政补助 |
| 住所 | 阳泉市郊区荫营镇中兴南路1号 |
| 登记部门 | 中共阳泉市郊区委员会、郊区政府 |
| 单位状态 | 正常 |

**二、债券资金拨付情况**

2018年度，阳泉市郊区自然资源局共收到阳泉市郊区财政局拨付的债券资金592.91万，全部为一般债券资金，具体情况如下：

2018年9月3日，阳泉市郊区财政局拨付债券资金592.91万元，用于固庄煤矿采煤沉陷区治理工程和荫营矿地质环境治理项目。

**三、债券资金使用情况**

截止2018年12月31日，2018年度阳泉市郊区固庄煤矿采煤沉陷区治理工程和荫营矿地质环境治理项目本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金额单位：万元 |
| **序 号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.9.3 | 支付煤矿治理项目款 | 592.91 |
| **合 计** | | | **592.91** |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

## 四、债券资金对应的投资项目

一般债券对应的投资项目为阳泉市郊区固庄煤矿采煤沉陷区治理工程和荫营矿地质环境治理项目，具体情况如下：

1. **固庄煤矿采煤沉陷区治理工程**

**1.项目基本情况**

固庄煤矿采煤沉陷区治理工程是根据可研报告和勘察报告，治理区主要矿山地质环境问题为地面塌陷、地裂缝、崩塌、泥石流、道路破坏、防洪通道破坏及含水层破坏等，泥石流沟谷对区内下游村庄和旱地造成潜在威胁，含水层破坏影响区内村民及固庄矿职工生活用水等，道路破坏影响了燕龛及周边村民的安全通行。本项目工程共分为两个部分，第一部分为工程措施，包括B1崩塌治理工程、泥石流沟谷治理方案、T1治理区治理工程、T2治理区治理工程、J1水井、沉陷区东山道路恢复、沉陷区捞儿山道路及防洪通道恢复、沉陷区燕龛河道治理；第二部分为检测工程，分为崩塌检测工程、地面塌陷、地裂缝检测工程、泥石流检测工程。

**2.项目投资及资金来源**

本项目总投资为1211.16万元。资金来源包括中央、省、市、区财政补助资金及企业自筹资金。

**3.项目审批情况**

2017年5月31日，项目取得山西省采煤沉陷区治理地环治理专项办公室《关于对阳泉市山西阳泉固庄煤矿等2个地质环境治理试点项目可行性研究报告批复的函》（晋治沉地环[2017]13号）。

2018年3月27日，项目取得阳泉市采煤沉陷区治理地环治理专项办公室《关于地质环境治理项目勘察设计的批复》（阳治沉地环办[2018]2号）。

4.**项目建设及进展情况**

本项目于2018年7月开工建设，计划完工时间2019年8月。

水源井工程已成功招标，准备签订合同后开工，其他工程已全部完工，准备接受省、市验收。

截止2019年3月31日，本项目已累计完成投资额588.27万元，占总投资的49%。

1. **荫营矿地质环境治理项目**

**1.项目基本情况**

根据山西省人民政府《山西省采煤沉陷区综合治理工作方案（2016-2018年）》（晋政发（2016）31号）、《山西省人民政府办公厅关于印发山西省采煤沉陷区综合治理资金管理办法的通知》（晋政办发（2016）93号）和《山西省采煤沉陷区综合治理地质环境治理专项工作方案（2016-2018年）》（晋治沉地环办（2016）1号）以及《山西省采煤沉陷区综合治理地环治理专项办公室关于抓紧组织申报2016年矿山地质环境治理和土地复垦试点项目有关事项的函》（晋治沉地环办（2016）2号）等有关要求和安排部署，全省有59座煤矿列入采煤沉陷区地环治理名单，阳泉市共7座，荫营煤矿被列入首批即2016年治理名单。

**2.项目投资及资金来源**

山西阳泉荫营煤矿矿山地质环境治理项目计划投资为2741.59万元。其中中央20％，即548.318万元；山西省20％，即548.318万元；阳泉市15％，即411.2385万元；郊区15％，即411.2385万元；企业30％，即822.48万元，所有资金均进入荫营煤矿地环专户，截止目前已支付1291.0656万元。

**3.项目审批情况**

2017年5月31日，项目取得山西省采煤沉陷区治理地环治理专项办公室《关于对阳泉市山西阳泉固庄煤矿等2个地质环境治理试点项目可行性研究报告批复的函》（晋治沉地环[2017]13号）。

2018年3月27日，项目取得阳泉市采煤沉陷区治理地环治理专项办公室《关于地质环境治理项目勘察设计的批复》（阳治沉地环办[2018]4号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2018年开工，计划2019年末完工。

目前本项目建设及进展情况如下：一标段曹家掌道路修复工程主体工程已完工；二标段棚户区不稳定边坡治理、老旦沟道路修复及地形地貌景观恢复工程主体已完工；三标段井田西部411地形地貌景观恢复工程主体已完工；四标段南峪沟河道治理工程主体已完工；五标段曹家掌水源井及管道安装工程在招标。

截止2019年3月31日，本项目已累计完成投资额1291.0656万元，占总投资的47.09 %。

## 五、债券重大公开事项

截止2018年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入的重大事项。

阳泉市郊区自然资源局

二〇一九年八月

**阳泉市郊区白泉工业区管理委员会**

**债券存续期信息公示**

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉一般债券及普通专项债券资金的使用单位：阳泉市郊区白泉工业区管理委员会。本单位依法取得了阳泉市郊区机构编制委员会颁发的《事业单位法人证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 阳泉市郊区白泉工业区管理委员会 |
| 统一社会信用代码 | 1214031175980790X3 |
| 法定代表人 | 马大刚 |
| 经费来源 | 财政补助 |
| 注册资金 | 15.3万元 |
| 住所 | 阳泉市郊区荫营镇白泉工作站 |
| 登记部门 | 阳泉市郊区机构编制委员会 |
| 宗旨和业务范围 | 负责园区总体规划编制方案评审.规划手续办理等方面工作对园区的基础设施建设进行统一规划和管理.具体承担园区内道路水电及其公用设施的建设和管理负责园区内的园林绿化.卫生清洁园区保卫.消防管理等公用事业方面的管理工作负责园区内各类建设项目的引进.规划审批.施工管理和工程验收等事务为项目施工单位搞好服务.妥善协调园区驻地单位与乡（镇）村及当地农民在建设用地等方面的关系制定园区融资优惠政策通过市场化运作吸引社会投资建设.负责园区注册企事业单位的对外经济合作与交流.人才引进.劳动力市场等监督管理工作承办区委区政府交办的其它各项工作 |
| 有效期 | 自2015年01月23日至2020年01月23日 |

**二、债券资金拨付情况**

2018年度，阳泉市郊区白泉工业区管理委员会共收到阳泉市郊区财政局拨付的债券资金3,072.98万元，其中：一般债券资金2,972.98万元，普通专项债券资金100.00万元。具体情况如下：

1.2018年12月，阳泉市郊区财政局拨付普通专项债券资金100.00万元，用于白柳线(白泉—窖沟）公路改造项目。

2.2018年8月至12月，阳泉市郊区财政局拨付一般债券资金2,972.98万元，分别用于产业聚集区土地开发复垦整理项目、荫营供电公司10KV三都线路7#-13#改迁工程、G239连接线工程、三期平台防洪坝工程、荫营智慧生态产业园三都防洪坝工程和北辰科技孵化器项目等6个项目。

**三、债券资金使用情况**

(一)白柳线(白泉—窖沟）公路改造工程项目

截止2018年12月31日，阳泉市郊区白柳线(白泉—窖沟）公路改造项目本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  | 金额单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.12.20 | 支付工程进度款 | 100.00 |
| **合 计** | | | **100.00** |

（二）产业集聚区土地复垦整理项目

截止2018年12月31日，阳泉市郊区产业集聚区土地复垦整理项目本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  | 金额单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.8.29 | 支付工程进度款 | 1,000.00 |
| 2 | 2018.12.20 | 支付工程进度款 | 1,000.00 |
| **合 计** | | | **2,000.00** |

（三）荫营供电公司10KV三都线路7#—13#改迁工程

截止2018年12月31日，阳泉市郊区荫营供电公司10KV三都线路7#-13#改迁工程本年度债券资金已全部使用完毕。

| 金额单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.12.20 | 支付工程进度款 | 22.98 |
| **合 计** | | | **22.98** |

（四）G239连接线工程

截止2018年12月31日，阳泉市郊区G239连接线工程本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  | 金额单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.12.20 | 支付工程进度款 | 300.00 |
| **合 计** | | | **300.00** |

（五）三期平台三工区防洪坝工程

截止2018年12月31日，阳泉市郊区三期平台三工区防洪坝工程本年度债券资金已全部使用完毕。

| 金额单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.12.20 | 支付工程进度款 | 72.00 |
| **合 计** | | | **72.00** |

（六）荫营智慧生态产业园三都防洪坝工程

截止2018年12月31日，阳泉市郊区荫营智慧生态产业园三都防洪坝工程本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  | 金额单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.12.20 | 支付工程监理费 | 2.20 |
| 2 | 2018.12.20 | 支付设计费 | 3.50 |
| 3 | 2018.12.20 | 支付工程进度款 | 72.30 |
| **合 计** | | | **78.00** |

（七）北辰科技孵化器项目

截止2018年12月31日，阳泉市郊区北辰科技孵化器项目本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  | 金额单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.12.20 | 支付工程进度款 | 500.00 |
| **合 计** | | | **500.00** |

本单位严格按照一般债券资金和普通专项债券资金用途使用，不存在资金用途调整情况。

**四、债券资金对应的投资项目**

一般债券资金对应的投资项目为产业聚集区土地开发复垦整理项目、荫营供电公司10KV三都线路7#-13#改迁工程、G239连接线工程、三期平台防洪坝工程、荫营智慧生态产业园三都防洪坝工程和北辰科技孵化器项目。

普通专项债券资金对应的投资项目为白柳线(白泉—窖沟）公路改造项目。具体情况如下：

**（一）白柳线（白泉-窑沟段）公路改造资金项目**

**1.项目基本情况**

白柳线（白泉-窑沟段）公路改造资金项目，道路全长2787.24m，由两段组成，第一段起点为白泉客运站，由东向西终点至白柳线，道路长1830m；第二段起点为白柳线，继续由东向西终点至五彩化工厂东侧，道路长957.24m。道路采用三级公路技术标准，设计速度30km/h。第一段道路断面宽为12m，其中车行道宽8m，两侧人行道各款2m；第二段标准断面采用一块板型式，路基宽7.5m，路面宽6.5m，两侧路肩各款0.5m。实施内容包括路基、路面、排水、防护设施等。

**2.项目投资及资金来源**

本项目总投资为595.39万元，资金来源除上级补助资金外，其余由村自筹解决。经山西晋华诚信工程造价咨询有限公司出具审字（2017）第202号审核报告，审核认定结算金额为583.4931万元。

**3.项目审批情况**

2016年7月18日，项目取得阳泉市郊区和改革局关于《阳泉市郊区白柳县（白泉-窑沟段）公路改造工程可行性研究报告的批复》（阳郊发改字[2016]74号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2016年10月22日开工，于2017年7月10日完工。

截至2019年3月31日，已累计完成投资额60.49万元，占总投资的10.16%。

**（二）产业集聚区土地开发复垦整理项目**

**1.项目基本情况**

郊区产业集聚区土地开发复垦整理项目选定为“东起阳五高速公路、南至驼岭头、西连义白路、北到连大线”，共9平方公里。项目的实施采用“循序渐进，分期施工”的方式进行，先期在4110.2亩（其中，耕地面积为2161.8亩）的规划面积范围内选择地块实施。一期工程位于齐家岩村、南杨家庄村、白家庄村一带，已完工程整理土地390亩。建设工期8个月。

**2.项目投资及资金来源**

根据阳泉市郊区人民政府于2016年4月26日签发的专字[2016]15次专题会议纪要以及阳泉市郊区审计局作出的阳郊审投报[2011]111号审计报告，项目投资金额为4877146.17元以及2012年4月13日至2014年4月13日期间的利息，列入区政府债务。

**3.项目审批情况**

2016年4月26日，项目取得阳泉市郊区人民政府签发的专字[2016]15次专题会议纪要。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2010年9月25日开工，于2011年5月25日完工。

由郊区人民政府委托相关工程公司实施一期工程的规划、设计、土石方挖运、地基处理工程，现已完工。

截止2019年3月31日，已累计完成投资额487.714万元，占总投资的100%。

**（三）荫营供电公司10kv 三都线路改迁工程**

**1.项目基本情况**

10KV三都线7＃-13＃改迁工程包括:新建电杆8基，其中单回路耐张杆2基，单路直线杆2基，单回路电缆杆1基，单路钢管杆3基；架空导线安装等。

**2.项目投资及资金来源**

根据山西汇华工程造价咨询事务所有限公司作出的晋汇审字[2018]第221号工程结算审核报告的相关内容，审核认定结算金额为729758元。

**3.项目审批情况**

2017年4月27日，项目取得阳泉市郊区发展和改革局《关于国道G239至荫营开发区前洼—三都）连接线工程可行性研究报告的批复》。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2017年4月开工，于2017年4月完工。

10KV三都线路改迁工程建设项目是G239至荫营开发区连接线施工过程中需要改迁的线路，建设单位是阳泉市郊区白泉工业区管理委员会，该工程现已全部完工**。**

截止2019年3月31日，已累计完成投资额72.9758万元，占总投资的100%。

**（四）G239（前洼-三都）连接线建设工程**

**1.项目基本情况**

G239（前洼-三都）连接线建设工程，建设单位为阳泉市郊区白泉工业区管理委员会，项目规模及内容为，道路全长3.443公里，由两段组成，起点为前洼村南，终点为三都村北与国道G229相楼。全线采用一级公路技术标准，设计速度60km/h，路基宽度25.5m（道路断面为3.5m（人行道）＋0.75m（土路）＋2×3.5m（行车道）＋0.5m（路缘带）＋2.0m（中央分隔带）＋0.5m（路缘带）＋2×3.5m（行车道）＋0.75m（土路肩）＋3.5m（人行道））。实施内容包括路基、路面、排水、防护设施等。项目建成后，是苇泊高新技术装备园由东向西的一条主要道路，对构建园区平台，促进县域经济发展具有重要意义。

**2.项目投资及资金来源**

国道G239至荫营开发区（前洼-三都）连接线工程总投资为4250.67万元，资金来源除申请上级补助资金外，其余由区政府自筹解决。

**3.项目审批情况**

2017年4月27日，项目取得阳泉市郊区发展和改革局《关于国道G239至荫营开发区（前洼-三都）连接线工程可行性研究报告的批复》（编号为阳郊发改字[2017]46号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2017年4月开工，计划2019年10月完工。

G239连接线建设项目是区委、区政府实施的“十大工程”之一，是苇泊装备制造园东西向的一条主要道路，由阳泉市郊区白泉工业区管理委员会建设，现一期工程已完工。

截止2019年3月31日，已累计完成投资额1009.96万元，占总投资的23.76%。

**（五）三期平台三工区防洪坝工程项目**

**1.项目基本情况**

白泉工业区三期平台三工区防洪坝维修工程，建设地址为阳泉市郊区杨家庄乡小西庄村，建设内容为新建浆砌石挡土墙142m，浆砌石排水160m，排水土渠114m，浆砌石截水沟232m；场地平整3453平米，建设工期为3个月。建成后可以有效防汛，以保护附近村民的生命财产安全。

**2.项目投资及资金来源**

本项目总投资为183.48万元，资金来源为区财政资金，经阳泉市郊区审计局出具阳郊审投报[2017]26号审计报告，审计认定工程完成投资额1727068.82元，其中：项目前期费89600元，建安工程费21600元，经调整后，审计认定应结算金额为1637468.82元。

**3.项目审批情况**

2017年3月7日，项目取得阳泉市郊区发展和改革局《关于白泉工业区三期平台三工区防洪坝维修工程可行性研究报告的批复》（阳郊发改字[2017]18号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2017年4月27日开工，于2017年7月27日完工。

三期平台三工区防洪坝位于阳泉市郊区杨家庄乡小西庄村，由于该坝体断裂，不能有效防汛，对附近居民的生命财产安全造成危害，按照区政府防汛抗旱指挥部的文件精神，由阳泉市郊区白泉工业区管理委员会建设，该工程现已全部完工。

截止2019年3月31日，已累计完成投资额100万元，占总投资的57.9%。

**（六）荫营智慧生态园三都防洪坝工程**

**1.项目基本情况**

本债券对应相应项目名称为荫营智慧生态产业园三都防洪坝工程。本项目的建设单位阳泉市郊区白泉工业区管理委员会，本项目在阳泉市郊区荫营镇三都村建设，本项目的主要内容为新建防洪坝一座，开挖土方3085.48立方米，回填土方5442.59立方米，砌筑石方2032.3立方米，3:7灰土层539.3立方米。

**2.项目投资及资金来源**

本项目总投资为208.38万元，资金来源为区财政资金。根据阳泉市郊区审计局出具的阳郊审投报[2018]18号审计报告，审计认定结算金额为113.44万元。

**3.项目审批情况**

2018年4月28日，项目取得阳泉市郊区发展和改革局《关于荫营智慧生态产业园三都防洪坝工程可行性研究报告的批复》（阳郊发改字[2018]42号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目开工时间为2018年7月，于2018年8月完工。

截止2019年3月31日，已累计完成投资额72.3万元，占总投资的63.73%。

**（七）北辰科技孵化器建设项目**

**1.项目基本情况**

本债券对应项目为北辰科技孵化器建设项目，项目建设在阳泉市郊区荫营镇下烟村，建设规模及内容为新建3栋孵化器楼，及供应设备区等，建筑面积4729平方米；连接市政道路并进行厂区绿化。建设工期为10个月。

**2.项目投资及资金来源**

本项目总投资为3800万元，资金来源为项目单位自筹解决。

**3.项目审批情况**

2018年9月30日，项目取得阳泉市郊区发展和改革局企业投资项目备案证（阳郊发改备案［2018］95号）。

2018年11月29日，项目取得阳泉市郊区发展和改革局《关于同意阳泉北辰新科建设投资有限公司北辰科技孵化器项目投资规模等变更的函》。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2018年10月开工，计划2019年8月完工。

截止2019年3月31日，已累计完成投资额1200万元，占总投资的31.57%。

**五、债券重大公开事项**

截止2018年末，本单位所在一般债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金预算收入的重大事项。

阳泉市郊区白泉工业区管理委员会

二〇一九年七月

**阳泉市郊区档案局**

**债券存续期信息公示**

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉一般债券资金使用单位：阳泉市郊区档案局。本单位依法取得了阳泉市郊区机构编制委员会颁发的《事业单位法人证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 阳泉市郊区档案局 |
| 统一社会信用代码 | 12140311012325267E |
| 法定代表人 | 康建琴 |
| 经费来源 | 财政补助 |
| 开办资金 | 56.1万元 |
| 住所 | 阳泉市郊区江正大街政府东侧档案局办公楼 |
| 登记部门 | 阳泉市郊区机构编制委员会 |
| 宗旨和业务范围 | 保存档案资料，促进社会经济文化发展，档案资料收集保管借阅业务指导 |
| 有效期 | 自2016年03月30日至2021年03月30日 |

**二、债券资金拨付情况**

2018年度，阳泉市郊区档案局共收到阳泉市郊区财政局拨付的债券资金25.85万元，全部为一般债券资金。具体情况如下：

2018年12月，阳泉市郊区财政局拨付债券资金25.85万元，用于阳泉市郊区档案馆建设工程。

**三、债券资金使用情况**

截止2018年12月31日，阳泉市郊区档案局档案馆建设项目本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金额单位：万元 |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.12.20 | 支付内装修工程款 | 8.35 |
| 2 | 2018.12.20 | 支付监理费 | 4.03 |
| 3 | 2018.12.21 | 支付工程进度款 | 7.93 |
| 4 | 2018.12.25 | 付电力工程款 | 0.96 |
| 5 | 2018.12.25 | 支付编制费 | 2.00 |
| 6 | 2018.12.27 | 支付消防监控工程款 | 2.57 |
| **合 计** | | | **25.85** |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

## 四、债券资金对应的投资项目

一般债券资金对应的投资项目为阳泉市郊区档案馆建设项目。

**1.项目基本情况**

该项目位于阳泉市郊区荫营镇南窑庄村，项目总建筑面积4566平方米，主要建设内容为档案库、档案业务和技术用房、对外服务用房以及其它附属工程。

**2.项目投资及资金来源**

本项目总投资2817.56万元，资金来源为政府投资。

**3.项目审批情况**

2010年10月21日，项目取得阳泉市发展与改革委员会《关于对阳泉市郊区档案馆建设项目可行性研究报告的批复》（阳发改社[2010]300号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2011年3月开工，于2012年12月完工。

截止2019年3月31日，本项目已累计完成投资额2781.58万元，占总投资的99%。

## 五、债券重大公开事项

截止2018年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入的重大事项。

阳泉市郊区档案局

二〇一九年八月

**阳泉市郊区发展和改革局**

**债券存续期信息公示**

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉一般债券资金使用单位：阳泉市郊区发展和改革局，本单位依法取得了阳泉市郊区人民政府办公室颁发的《机关法人证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 阳泉市郊区发展和改革局 |
| 统一社会信用代码 | 11140311739323246W |
| 法定代表人 | 朱应杰 |
| 经费来源 | 财政补助 |
| 住所 | 阳泉市郊区江正大街1号 |
| 登记部门 | 阳泉市郊区人民政府办公室 |

**二、债券资金拨付情况**

2018年度，阳泉市郊区发展和改革局共收到阳泉市郊区财政局拨付的债券资金500.00万元，全部为一般债券资金。具体情况如下：

2018年12月，阳泉市郊区财政局拨付债券资金500.00万元，用于煤改气、煤改电工程。

1. **债券资金使用情况**

截止2018年12月31日，阳泉市郊区煤改气、煤改电工程的本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金额单位：万元 |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.12.18 | 支付调整11月5日煤改电资金 | 100.00 |
| 2 | 2018.12.19 | 支付煤改电资金 | 400.00 |
| **合 计** | | | **500.00** |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

**四、债券资金对应的投资项目**

一般债券对应的投资项目为阳泉市郊区发展和改革局煤改气、煤改电工程项目，具体情况如下：

**1.项目基本情况**

煤改气、煤改电工程项目是郊区平坦镇三个村（辛兴村518户、桑掌村199户、长吉岭村81户，共计798户）的煤改气工程，以及阳泉市郊区教育局决定淘汰燃气锅炉，改为电取暖和集中供暖的采暖方式，电力扩容改造工程，该工程涉及33所学校。

**2.项目投资及资金来源**

煤改气项目概算总投资为1197万元，工程审计结算价格为1339.89万元，煤改电项目总投资1755.97万元，已支付1008.6万元，剩下的资金待审计结束后支付。资金来源财政投资和企业自筹。根据阳泉市郊区财政局《关于下达新增一般债券预算指标的通知》（阳郊财建[2018]298号）上述项目使用一般债券资金500万元。

**3.项目审批情况**

2017年阳泉市郊区政府（阳郊政发[2017]39号）文件下达“煤改气”工程任务。

2018年阳泉市委、市政府《关于阳泉市落实生态环境部约谈问题整改和2018年大气污染防治行动方案》。

2018年12月14日，项目取得阳泉市郊区财政局《关于下达新增一般债券预算指标的通知》（阳郊财建[2018]298号）。

**4.项目建设及进展情况**

三个村798户的煤改气工程于2017年10月开工，目前工程已经初步完成，预计于2019年年底完成工程验收；阳泉市郊区教育局对33所学校的电力扩容改造工程于2017年10月开工，预计于2019年年底完成工程验收。

截止2019年3月31日，本项目已累计完成投资额3095.86万元，占总投资的104.84 %。

## 五、债券重大公开事项

截止2018年末，本单位所在一般债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入的重大事项。

阳泉市郊区发展和改革局

二〇一九年八月

**阳泉市郊区交通运输局**

**债券存续期信息公示**

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉一般债券及普通专项债券资金的使用单位：阳泉市郊区交通运输局，本单位依法取得了阳泉市郊区人民政府办公室颁发的《机关法人证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 阳泉市郊区交通运输局 |
| 统一社会信用代码 | 111403115635559319 |
| 法定代表人 | 武永庆 |
| 经费来源 | 财政补助 |
| 住所 | 阳泉市郊区荫营镇江正大街 |
| 登记部门 | 阳泉市郊区人民政府办公室 |

**二、债券资金拨付情况**

2018年度，阳泉市郊区交通运输局共收到阳泉市郊区财政局拨付的债券资金707.38万元，其中：一般债券资金229.54万元，普通专项债券资金477.84万元。具体情况如下：

1.2018年7月至12月，阳泉市郊区财政局拨付普通专项债券资金477.84万元，用于刘备山旅游道路工程、荫营镇后洼村路面改造工程和207国道、307复线沿线出入口路面硬化工程等3个项目。

2.2018年9月至12月，阳泉市郊区财政局拨付一般债券资金229.54万元，用于郊区乡道关街线（关家峪-刘备山段）改造配套工程和2018年“四好农村路”建设工程等2个项目。

**三、债券资金使用情况**

（一）郊区乡道关街线（关家峪-刘备山段）改造工程

截止2018年12月31日，阳泉市郊区乡道关街线（关家峪-刘备山段）改造工程本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金额单位：万元 |
| **序 号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.7.31 | 支付工程进度款 | 300.00 |
| 2 | 2018.9.26 | 支付工程进度款 | 100.00 |
| **合 计** | | | **400.00** |

（二）2018年“四好农村路”建设项目

截止2018年12月31日，阳泉市郊区2018年“四好农村路”建设项目本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  | 金额单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.12.18-12.20 | 支付工程进度款 | 97.20 |
| 2 | 2018.12.18-12.20 | 支付设计费及咨询费 | 32.34 |
| **合 计** | | | **129.54** |

（三）荫营镇后洼村路面改造工程和207国道、307复线沿线出入口路面硬化工程

截止2018年12月31日，2018年度阳泉市郊区荫营镇后洼村路面改造工程和207国道、307复线沿线出入口路面硬化项目的债券资金，已全部使用完毕。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | 金额单位：万元 |
| **序号** | **日期** | **摘要** | | **金 额** |
| 1 | 2018.12.20 | 支付工程进度款 | | 84.00 |
| 2 | 2018.12.21 | 支付工程进度款 | | 93.84 |
| **合 计** | | | | **177.84** |

本单位严格按照一般债券资金和普通专项债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

## 四、债券资金对应的投资项目

## 一般债券资金对应的投资项目为乡道关街线（关家峪-刘备山段）改造工程、阳泉市郊区“四好农村路”（贫困村）村通水泥（油）路改造工程项目

## 普通专项债券资金对应的投资项目为荫营镇后洼村路面改造工程和207国道、307复线沿线出入口路面硬化项目。具体情况如下：

**（一）郊区乡道关街线（关家峪-刘备山段）改造工程**

**1.项目基本情况**

郊区乡道关街线（关家峪-刘备山段）改造工程全长9.151公里（主线长6.879公里，连接线长1.872公里），起点关家峪村村北，与G239国道相接后，沿现有道路由东向西布设，路线经过煤运中心发运站后，与白荫铁路支线平交，经关家峪村后，向西南方向沿现有道路布设到刘备山顶，与原水泥混凝土路相连（2013年度关街线改造工程），长6.879公里。与矾道路连接，增设一条连接线，长1.872公里。道路设计速度20km/h。路基宽6.5米，桥涵宽6.5米，路面结构采用水泥混凝土路面，设计年限为10年。实施内容包括路基、路面、排水、防护设施等。

**2.项目投资及资金来源**

本项目总投资为2297.875万元，资金来源除上级补助资金外，其余由项目单位自筹解决。

**3.项目审批情况**

2017年3月23日，阳泉市郊区环境保护局下发《关于阳泉市郊区关家峪-街上农村公路改造工程的函》（阳郊环函[2017]26号）。2017年5月3日，阳泉市郊区发展和改革局下发《关于对阳泉市郊区乡道关街线（关家峪-刘备山段）公路改造工程可行性研究报告的批复》（阳郊发改字[2017]40号）。

2017年6月29日，阳泉市交通运输局下发《关于郊区乡道关街线（关家峪-刘备山段）改造工程一阶段施工图设计和预算的批复》（阳交道发[2017]87号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2017年6月6日公开招标，于2018年年末完工。

截至2019年3月31日，已累计完成投资额1606.8万元，占总投资的69.9%。

**（二）阳泉市郊区“四好农村路”（贫困村）村通水泥（油）路改造工程项目**

**1.项目基本情况**

阳泉市郊区“四好农村路”（贫困村）村通水泥（油）路改造工程项目共涉及8条农村公路，总长20.63km，全部采用四级公路标准建设，设计速度采用20km/h.实施内容包括路基、路面、排水及防护工程等，该工程为在原有道路上进行改造，具体为杜家庄村委会-杜家庄线（全长2.5km）、代家庄村委会-代家庄线（全长1.195km）、五里庄村委会-桑树坪线（全长3.475km）、虎峪-阳坡线（全长2.5km）、旧后线-阳坡线（全长1.5km）、闫家庄-路家庄线（全长3.1km）、旧街-后山线（全长2.5km）、新庄窝-旧街线（全长3.86km）。

**2.项目投资及资金来源**

项目总概算核定为2074.7383万元。其中：杜家庄村委会--杜家庄线，总投资240.3179万元。代家庄村委会--代家庄线，总投资103.1168万元。五里庄村委会---桑树坪线，总投资332.2886万元。虎峪--阳坡线，总投资212.1833万元。旧后线--阳坡线, 总投资125.0274万元。闫家庄---路家庄线，总投资267.5504万元。旧街一后山线，总投资214.8263万元，新庄窝一旧街线，总投资579.4276万。

资金来源为 “四好农村路”（贫困村）专项资金1000万元，新庄窝沿线企业配套270万元，剩余部分申请省、市补助。

**3.项目审批情况**

2018年5月29日，项目取得阳泉市郊区发展和改革局下发《关于阳泉市郊区“四好农村路”（贫困村）村通水泥（油）路改造工程项目可行性研究报告的批复》（阳郊发改字[2018]50号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2018年9月开工，于2018年12月完工。

截至2019年3月31日，已累计完成投资额2074.7383万元，占总投资的100%。

## （三）荫营镇后洼村路面改造工程和207国道、307复线沿线出入口路面硬化工程

**1、项目基本情况**

阳泉市郊区207国道、307复线等沿线出入路口路面硬化工程地点为G307、G207、义白路、漾泉大道等地。工程内容为沥青路面、水稳路基、基础土方及换填等项目。

**2.项目投资及资金来源**

根据山西汇正工程造价咨询有限公司出具的编号为山西汇正基[2019]032号工程预结算编审情况报告：该项目审定日期为2019年1月10日，审定结算总造价为1318680元，其中包括其它财政性资金1038599元。

**3.项目审批情况**

该项目取得《项目工程初步设计》及其批复；

《项目环境影响报告》及其批复。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2018年9月27日开工，于2018年10月25日完工

截止2019年3月31日，已累计完成投资额137.3万元，占总投资的132%。

## 五、债券重大公开事项

截止2018年末，本单位所在一般债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金预算收入的重大事项。

阳泉市郊区交通运输局

二〇一九年八月

**阳泉市郊区教育科技局**

**债券存续期信息公示**

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉一般债券及普通专项债券资金使用单位：阳泉市郊区教育科技局。本单位依法取得了中共阳泉市郊区委员会、郊区政府颁发的《机关法人证书》，2019年3月21日，单位名称变更为阳泉市郊区教育科技局。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 阳泉市郊区教育科技局 |
| 统一社会信用代码 | 11140311012325195Q |
| 法定代表人或负责人 | 荆翔阳 |
| 经费来源 | 财政补助 |
| 开办资金 | 0.0万元 |
| 住所 | 山西省阳泉市郊区荫营东大街3号 |
| 登记部门 | 中共阳泉市郊区委员会、郊区政府 |

**二、债券资金拨付情况**

2018年度，阳泉市郊区教育科技局共收到阳泉市郊区财政局拨付的债券资金583.16万元，其中：一般债券资金285.00万元，普通专项债券资金298.16万元。具体情况如下：

1.2018年12月，阳泉市郊区财政局拨付一般债券资金285.00万元，用于教育系统旱厕改造工程项目和脱硫除尘工程。

2.阳泉市郊区财政局拨付普通专项债券资金298.16万元，用于荫营二中实验综合楼及附属工程。

**三、债券资金使用情况**

（一）教育系统旱厕改造工程

截止2018年12月31日，阳泉市郊区教育系统旱厕改造工程本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金额单位：万元 |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.12.24 | 支付教育系统旱厕改造工程款 | 185.00 |
| **合 计** | | | **185.00** |

（二）脱硫除尘工程

截止2018年12月31日，阳泉市郊区脱硫除尘工程本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金额单位：万元 |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.12.20 | 支付脱硫除尘审计费 | 100.00 |
| **合 计** | | | **100.00** |

（三）荫营二中实验综合楼及附属工程

截止2018年12月31日，阳泉市郊区荫营二中实验楼工程本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金额单位：万元 |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.8.20 | 支付阳泉市郊区荫营第二中学校款 | 298.16 |
| **合 计** | | | **298.16** |

本单位严格按照一般债券资金和普通专项债券资金用途使用，不存在资金用途调整情况。

## 四、债券资金对应的投资项目

一般债券资金对应的投资项目为：郊区教育系统旱厕改造工程项目、郊区教育系统燃煤锅炉脱硫除尘改造工程。

普通专项债券资金对应的投资项目为荫营二中实验综合楼及附属工程。具体情况如下：

**（一）郊区教育系统旱厕改造工程项目**

**1.项目基本情况**

**郊区教育系统旱厕改造工程**包括城市周边村学校的6个旱厕改造，6个旱厕分别是平坦中学、坡头小学、李家庄小学、魏家峪小学、郊区职业学校、阳泉市二十中。改造内容为改建水冲式厕所，改造面积705平方米，招标总价为195万元。

2.**项目投资及资金来源**

本项目总投资为195万元，资金来源为政府投资。

**3.项目审批情况**

2018年9月10日，本项目取得阳泉市郊区人民政府常务会议纪要（第25次）批准。

**4、项目建设及进展情况**

本项目于2018年10月6日开工，于2018年12月15日完工。

截止2019年3月31日，已累计完成投资额185万元，占总投资的94.87%。

**（二）郊区教育系统燃煤锅炉脱硫除尘改造工程**

**1.项目基本情况**

郊区教育系统燃煤锅炉脱硫除尘改造工程位于阳泉市郊区各相关学校。改造内容为：1、南窑庄小学、韩庄小学、前洼小学、桑掌小学、西南舁小学、白家庄小学、燕龛学校、矿区西河小学、西南舁中学、北舁八一中心小学安装1t多管除尘器、脱硫塔、耐酸耐碱防腐泵、引风机、搅拌筒及存放池等设备共计10台；2、三都小学、牵牛镇中心小学、山底中心小学、东村中心小学、小西庄小学、冯家庄学校、高垴庄中心小学、桃苑学校、白泉中学、东村中学、平坦中学、杨家庄学校、荫营二中、郊区职业高级中学（2台）、三郊中学安装2t多管除尘器、脱硫塔、耐酸耐碱防腐泵、引风机、搅拌筒及存放池等设备共计16台；3、辛兴小学、魏家峪小学、李家庄中心小学安装4t多管除尘器、脱硫塔、耐酸耐碱防腐泵、引风机、搅拌筒及存放池等设备共计3台；4、南窑庄小学、前洼小学、白家庄小学新增1t锅炉3台。招标总价为33.272万元。

**2.项目投资及资金来源**

根据2018年7月25日，山西天恒工程造价咨询事务所做出的晋天恒基[2018]485号关于郊区教育局采暖锅炉脱硫除尘改造项目竣工结算审计情况的报告，审定结算金额为328.65万元，截止到2018年年末已到账100万元。

**3.项目审批情况**

2018年8月28日阳泉市郊区大气防治工作领导组办公室《关于对全区在用锅炉主要污染物限期全部达到大气污染物特别排放限值实行调度的督办通知》（阳郊大气办[2018]22号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2016年12月开工，于2017年6月完工。

截止2019年3月31日，已累计完成投资额320万元，占总投资的88.6%。

**（三）荫营二中实验综合楼及附属工程**

**1.项目基本情况**

荫营第二中学校实验综合楼及附属工程项目位于荫营第二中学校校园内，本项目工程的主要内容为：新建钢筋砼框架结构实验综合楼，建筑面积2465.76m²，地上三层、局部地下一层，设计图内的土建、水暖电、监控；附属工程为操场边坡支护及围墙道路（滑坡治理）；招投标以外的地下采空区注浆处理，旧建筑拆除544.73m²，新建临时锅炉房、门房、警卫室、消防通道183.8m²及室外工程等。

**2.项目投资及资金来源**

本项目概算总投资700万元，其中建筑安装工程费588.52万元，工程建设其他费71.85万元，预备费39.63万元。实际总投资861.29万元。资金来源除争取上级资金外，其它由区政府、镇政府、学校筹措解决。

**3.项目审批情况**

2014年12月25日，项目取得阳泉市郊区发展和改革局关于《阳泉市郊区荫营第二中学实验综合楼及附属工程项目可行性研究报告》的批复（阳郊发改字[2014]102号）。

2016年3月23日，项目取得阳泉市郊区发展和改革局关于《阳泉市郊区荫营第二中学实验综合楼及附属工程项目可行性研究报告内容调整》的批复（阳郊发改字[2016]26号）。

阳泉市郊区荫营镇中学取得阳泉市人民政府颁发的《国有土地使用权证》。

2014年12月4日，项目取得阳泉市规划局颁发的《建设用地规划许可证》（编号140300201400031）。

2015年1月23日，项目取得阳泉市规划局颁发的《建设工程规划许可证》（编号建字第1403002015000001）。

**4.项目建设及进展情况**

## 本项目于2015年4月开工，于2016年11月完工。

## 截止2019年3月31日，已累计完成投资额861.29 万元，占概算投资总额的100%。

## 五、债券重大公开事项

截止2018年末，本单位所在一般债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金预算收入的重大事项。

阳泉市郊区教育科技局

二〇一九年七月

**阳泉市郊区林业局**

**债券存续期信息公示**

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉一般债券资金的使用单位：阳泉市郊区林业局。本单位依法取得了阳泉市郊区人民政府办公室颁发的《机关法人证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 阳泉市郊区林业局 |
| 统一社会信用代码 | 11140311012325531W |
| 法定代表人或负责人 | 谢五金 |
| 经费来源 | 财政补助 |
| 注册资金 | 6.0万元（人民币） |
| 住所 | 阳泉市郊区荫营东大街2号 |
| 登记部门 | 阳泉市郊区人民政府办公室 |

**二、债券资金拨付情况**

2018年度，阳泉市郊区林业局共收到阳泉市郊区财政局拨付的债券资金1,024.26万元，全部为一般债券资金。具体情况如下：

2018年9月-12月,阳泉市郊区财政局拨付债券资金1,024.26万元，用于2018年生态绿化工程和2015、2016年生态修复工程。

**三、债券资金使用情况**

（一）2015、2016年生态修复工程

截止2018年12月31日，阳泉市2015、2016年生态修复工程本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金额单位：万元 |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.12.22 | 归还2015、2016年工程欠款 | 434.26 |
| 2 | 2018.12.22 | 归还2016年工程欠款 | 100.00 |
| **合 计** | | | **534.26** |

（二）2018年生态绿化工程项目

1.截止2018年12月31日，阳泉市2018年生态绿化工程项目本年度债券资金已支付工程进度款378.40万元，年末结转111.60万元。

2.截止2019年3月31日，阳泉市2018年生态绿化工程项目债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  | 金额单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.9.30 | 付苗木款 | 166.72 |
| 2 | 2018.9.30 | 付高速占地补偿款 | 20.06 |
| 3 | 2018.12.22 | 偿还2015年工程欠款 | 36.19 |
| 4 | 2018.12.31 | 成林绿化工程第一次资金 | 147.1 |
| 5 | 2018.12.31 | 三郊口绿化款 | 3.59 |
| 6 | 2018.12.31 | 管护款 | 2.78 |
| 7 | 2018.12.31 | 购买电脑款 | 1.97 |
| 8 | 2019.1.31 | 偿还2016年工程欠款 | 111.60 |
| **合 计** | | | **490.00** |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

**四、债券资金对应的投资项目**

一般债券对应的投资项目为：2015、2016年生态修复工程、2018生态绿化工程。具体情况如下：

**（一）2015、2016年生态修复工程**

**1.项目基本情况**

阳泉市郊区2015年、2016年生态修复工程建设项目,2015年生态绿化工程具体包括桃河流域生态治理工程3000亩、太行山示范工程人工6000亩、太行山重点绿化工程封山育林2000亩、薪炭林绿化工程4100亩、火烧迹地更新工程4100亩、漾泉大道林带绿化2.2公里、京昆高速（河底出口）---滴苇线通道绿化2.7公里、刘备山道路主景区修复提档绿化工程、苇叶沟二期绿化工程287.5亩、辛庄旅游路绿化工程绿化里程6.7公里，面积128亩、咀子上村烈士陵园绿化工程20余亩；2016年生态绿化工程包括薪炭林绿化工程4126亩、太行山重点绿化工程2000亩、刘备山景区提档完善绿化工程2763亩、环城绿化面积25.1亩。

**2.项目投资及资金来源**

2015年生态绿化工程，总投资2796.18万元，资金来源包括国家级134万元，省级531万元，市级3.6万元，区级1569.94万元，区审计局认定兑现资金1950.31万元。2016年生态绿化工程，总投资990.54万元，区审计局认定兑现资金845.87万元。

**3.项目审批情况**

2015年5月6日，项目取得阳泉市郊区政府《二O一五年郊区重点区域生态修复造林绿化项目规划设计》。

2016年3月4日，项目取得阳泉市郊区政府《二O一六年重点区域生态修复——刘备山万亩绿化工程作业设计》。

**4.项目建设及进展情况**

2015年生态修复工程于2015年3月10日开工，2015年11月30日完工。

2016年生态修复工程于2016年3月10日开工，2016年11月30日完工。

截至2019年3月31日，2015、2016两年已累计完成投资额2796.18万元，占总投资的100%。

**（二）2018年生态绿化工程**

**1.项目基本情况**

2018年生态绿化工程，按照区政府安排，结合创卫工作和环境整治工作需要实施 315省道绿化完善提高、新城大道南头桥上隔离带绿化、裸露山体绿化、新城大道及政府背后、阳五高速口等抚育管护、未成林地补植、义务植树供苗等项目。包括包括垒栽植池2.3公里，回填土4500立方，栽植桧柏、卫矛、金叶榆、丝棉木、香花槐等10.3万株；山体绿化60亩；栽植火炬9000株、卫矛30000株；重点区域进行补植、涂白、清理杂草、修剪；栽植油松、元宝枫、连翘等绿植；义务植树供苗供苗31万株。

2.**项目投资及资金来源**

本项目总投资为490万元。资金来源全部为2018年新增一般债券。

**3.项目审批情况**

根据区政府安排、区政府创卫要求以及省林业厅安排。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2018年4月1日开工，于2018年11月30日完工。

315省道进行完善提高绿化、裸露山体绿化60亩、未成林地补植1500亩已经全部完工，新城大道及政府背后、阳五高速口等管护效果良好，修剪整齐，无荒芜现象，林木生长正常，个别地段还进行了补植，完成对三郊口、银龙小区、315省道等重点区域的补植、涂白、清理杂草、修剪等工作，完成义务植树供苗31万株。

截止2019年3月31日，已累计完成投资额490万元，占总投资的100%。

## 五、债券重大公开事项

截止2018年末，本单位所在一般债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入的重大事项。

阳泉市郊区林业局

二〇一九年八月

**阳泉市郊区农业农村局**

**债券存续期信息公示**

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：阳泉市郊区农业农村局，本单位依法取得了阳泉市郊区人民政府办公室颁发的《机关法人证书》，2019年3月25日，单位名称依法变更为阳泉市郊区农业农村局。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 阳泉市郊区农业农村局 |
| 统一社会信用代码 | 11140311556569622F |
| 法定代表人 | 王红卫 |
| 经费来源 | 财政补助 |
| 开办资金 | 2.0万 |
| 住所 | 阳泉市郊区荫营东大街2号 |
| 登记部门 | 阳泉市郊区人民政府办公室 |

**二、债券资金拨付情况**

2018年度，阳泉市郊区农业农村局共收到阳泉市郊区财政局拨付的债券资金328.75万元，全部为一般债券资金。具体情况如下：

2018年9月，阳泉市郊区财政局拨付一般债券资金328.75万元，用于大南庄易地扶贫搬迁工程。

**三、债券资金使用情况**

截止2018年12月31日，阳泉市大南庄易地扶贫搬迁工程本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金额单位：万元 |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.9.30 | 付大南庄易地搬迁补助 | 181.75 |
| 2 | 2018.12.26 | 付大南庄易地搬迁补助 | 147.00 |
| **合 计** | | | **328.75** |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

## 四、债券资金对应的投资项目

一般债券对应的投资项目为大南庄易地扶贫搬迁项目，具体情况如下：

**1.项目基本情况**

大南庄易地扶贫搬迁项目为整村搬迁集中安置项目，整村搬迁到平坦镇桃林沟村“喜来居”小区。共落实建档立卡贫困人口43户98人、同步搬迁人口60户125人。按照易地扶贫搬迁政策，建房补助标准为建档立卡贫困人口人均2.5万元/人，同步搬迁人口人均1.2万元，拆迁复垦标准1.5万元/人（只限建档立卡贫困户）。

**2.项目投资及资金来源**

2018年，本项目使用债权资金328.7532万元，其中181.7532万元为个人补助金（已使用）；147万元为拆迁复垦资金，2018年年末已支付到平台公司（茂元公司），待拆迁复垦项目全部完工验收后，茂元公司再支付给大南庄村。

**3.项目审批情况**

2014年2月19日，项目取得阳泉市郊区人民政府《专题会议纪要》（专字[2017]20次）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2016年1月开工，于2017年12月完工。

截止2019年3月31日，已累计完成投资额328.7532万元，占总投资的61%。

## 五、债券重大公开事项

截止2018年末，本单位所在一般债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入的重大事项。

阳泉市郊区农业农村局

二〇一九年八月

**阳泉市郊区水利局**

**债券存续信息公示**

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉一般债券资金的使用单位：阳泉市郊区水利局，本单位依法取得了阳泉市郊区人民政府办公室颁发的《机关法人证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 阳泉市郊区水利局 |
| 统一社会信用代码 | 111403115587225631 |
| 法定代表人 | 郭智英 |
| 机构类型 | 机关 |
| 住所 | 山西省阳泉市荫营东大街2号 |
| 登记机关 | 阳泉市郊区人民政府办公室 |

**二、债券资金拨付情况**

2018年度，阳泉市郊区水利局共收到阳泉市郊区财政局拨付的债券资金222.04万元，全部为一般债券资金。具体情况如下：

2018年2月至12月,阳泉市郊区财政局拨付债券资金222.04万元，用于供水管线改造工程、7000方防渗加固清水池抢修工程和林里关王庙消防设施工程等3个项目。

**三、债券资金使用情况**

（一）供水管线改造工程

1、截止2018年12月31日，阳泉市供水管线改造工程本年度债券资金已支付工程进度款108.97万元，年末结转2.67万元。

2、截止2019年5月31日，阳泉市郊区水利局供水管线改造工程债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金额单位：万元 |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.2.6 | 支付材料款 | 6.87 |
| 2 | 2018.2.7 | 支付工程进度款 | 30.00 |
| 3 | 2018.6.8 | 支付工程进度款 | 20.00 |
| 4 | 2018.9.19 | 支付监理费 | 2.28 |
| 5 | 2017.9.30 | 支付钢管款 | 15.00 |
| 6 | 2017.10.11 | 支付工程款 | 26.70 |
| 7 | 2017.11.10 | 支付钢管款 | 6.94 |
| 8 | 2018.11.30 | 支付咨询服务费 | 0.98 |
| 9 | 2018.12.10 | 付事务所咨询费 | 0.20 |
| 10 | 2019.05.07 | 支付工程进度款 | 2.67 |
| **合 计** | | | **111.64** |

（二）7000方防渗加固清水池抢修工程

截止2018年12月31日，2018年度阳泉市7000方防渗加固清水池抢修工程本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  | 金额单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.12.21 | 付7000方清水池渗漏抢修工程款 | 65.90 |
| **合 计** | | | **65.90** |

（三）林里关王庙消防设施工程

1、截止2018年12月31日，阳泉市林里关王庙消防设施工程本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金额单位：万元 |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.12.21 | 付消防改造工程款 | 44.50 |
| **合 计** | | | **44.50** |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

## 四、债券资金对应的投资项目

## 一般债券对应的投资项目为：阳泉市郊区自来水公司供水管线改造工程、7000m³水池加固及其附属工程、林里关王庙消防工程。具体情况如下：

**（一）阳泉市郊区自来水公司供水管线改造工程**

**1.项目基本情况**

本项目施工地点为自来水公司门口至下荫村大北沟及旧二院车站至公路管理站，该工程敷设管道全长1446.5米（其中敷设DN377管道842米，DN219管道360，塑料管道244.5米），安装200PE双壁波纹管排水管450米，砌筑阀门井4座，排水井2座，钢管采用3PE加强级外防腐螺旋钢管，内防腐采用IPN8710-3树脂防腐。该工程借用政府实施集中供热工程的契机，大大节省了资金投入避免重复开挖的情况，更换老旧管道，保障了供水安全，提高了供水能力。

**2.项目投资及资金来源**

根据2018年3月29日阳泉市郊区自来水公司关于申请拨付供水管线改造工程资金的报告（编号为阳郊水字（2018）18号）以及山西汇正工程造价咨询有限公司审定结算总造价的相关内容，审计金额为1116448.24元（其中建设费1047698.24元；设计费监理费及审计费为68760元）本项目原结算总造价为1129555.93元，经为1047698.24元。资金来源为政府投资。

**3.项目审批情况**

2016年3月28日，项目取得阳泉市郊区人民政府常务会议[2016]2次会议纪要。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2018年1月开工，于2018年6月完工。

截止2019年3月31日，已累计完成投资额109.77万元，占总投资的100%。

1. **阳泉市郊区自来水公司7000m³水池加固及其附属工程**

**1.项目基本情况**

阳泉市郊区自来水公司7000m³水池加固工程包括7000m³水池加固工程及净水车间附属工程等项目。其中，1.7000m³水池加固工程包括:水池，直径为35m，高度8.65m，基础为筏板基础；管理用房，建筑面积为56.56m2，层高3.3m；阀门井，面积为19.95m2，高度为3.95m；管道安装及其相应土建工程，PE防腐钢管，D477×8钢管16.3m，DN377x8钢管234.2m，DN219×6钢管104m,PP-R管，DE110管136m;原顶板拆除、扫障及零屋签证等。2.7000m水池加固净水车间附属工程，建筑面积为214平方米，檐高5.7m.g该工程地点位于荫营镇上千亩坪白毛梁。

**2.项目投资及资金来源**

本项目总投资为415.9万元，资金来源为政府投资。

**3.项目审批情况**

2016年3月28日，项目取得阳泉市郊区人民政府常务会议（办公［2016］2次）会议纪要。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2016年3月开工，于2016年7月完工。

本项目外围扫障及加固工程由阳泉市郊区自来水工程组织建设于2016年3月至4月施工；本项目临时供水管线改造及零星维修（抢修）工程由区自来水公司组织建设于2016年3月至5月施工，并于同年7月竣工并投入使用。

截止2019年3月31日，已累计完成投资额415.9万元，占总投资的100%。

## 林里关王庙消防工程

**1.项目基本情况**

本项目位于阳泉市郊区林里关王庙，项目的主要内容为：对关王庙门前及林里村加压点需新增200多米供水管线、四个消防栓，硬化值班室院面及道路、配备林里村加压点和关王庙至消防泵房电缆、消防设施的自动化设备，增加水池顶的防水处理及水池周边防护网等工程量，林里值班室地下部分室外墙体保温处理，临时运输材料道路的平整，施工用水临时修建积水坑。本项目的实施目的为按照区政府常务会议［2015］2次精神，保护郊区重点文物一林里关王庙。

**2.项目投资及资金来源**

本项目总投资175.9万元，资金来源为政府投资。

3.**项目审批情况**

项目取得阳泉市郊区人民政府常务会议纪要（2015）2次会议。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2015年8月14日开工，于2015年10月30日竣工，2015年11月5日验收合格。

项目已完成：敷设DN 100上水管1062.42米，DN 150钢管404.2米，DN 219钢管392.78米，安装消防栓18台，消防井室砌筑18座，阀门井7座，新建（79.12平方米）加压泵站1座，抗渗加固1000方水池1座。水池周边安装护栏46.8米。安装部分：35平方电缆线60米，16x5电缆线273米，信号线360米，1.5x8控制线730米。消防泵2台，发电机组1台，离心泵1台，自动化柜1台，进线柜1面，出线柜1面，水位仪1台，自耦减压起动柜1台，潜污泵2台，消防柜1台，外控柜1台，流量开关DN 200 2个，压力开关1个，火灾报警控制器1台，消防水带10卷等配套设备安装工作。

截止2019年3月31日，已累计完成投资额175.9万元，占总投资的100%。

## 五、债券重大公开事项

截止2018年末，本单位所在一般债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入的重大事项。

阳泉市郊区水利局

二〇一九年八月

**阳泉市郊区卫生健康和体育局**

**债券存续期信息公示**

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉一般债券及普通专项债券资金使用单位：阳泉市郊区卫生健康和体育局。本单位依法取得了中共阳泉市郊区委员会、阳泉市郊区人民政府颁发的《机关法人证书》，2019年3月15日，单位名称变更为阳泉市郊区卫生健康和体育局。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 阳泉市郊区卫生健康和体育局 |
| 统一社会信用代码 | 11140311MB0485175E |
| 法定代表人 | 施润平 |
| 经费来源 | 财政补助 |
| 开办资金 | 20万元 |
| 住所 | 阳泉市郊区荫营东大街23号 |
| 登记部门 | 中共阳泉市郊区委员会、阳泉市郊区人民政府 |

**二、债券资金拨付情况**

2018年度，阳泉市郊区卫生健康和体育局共收到阳泉市郊区财政局拨付的债券资金1,082.75万元，其中：一般债券资金82.75万元，普通专项债券资金1,000.00万元。具体情况如下：

1.2018年9月至12月，阳泉市郊区财政局拨付普通专项债券资金1,000.00万元，用于创卫工程。

2.2018年9月至12月，阳泉市郊区财政局拨付一般债券资金82.75万元，用于郊区康复中心维修改造项目。

**三、债券资金使用情况**

（一）创卫工程

截止2018年12月31日，阳泉市郊区创卫工程本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金额单位：万元 |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.9.30 | 支付工程进度款 | 103.00 |
| 2 | 2018.10.31 | 支付工程进度款 | 140.00 |
| 3 | 2018.11.29 | 支付工程进度款 | 60.00 |
| 4 | 2018.12.7 | 支付工程进度款 | 30.00 |
| 5 | 2018.12.25 | 支付工程进度款 | 667.00 |
| **合 计** | | | **1,000.00** |

（二）郊区康复中心工程

截止2018年12月31日，阳泉市郊区康复中心维修改造项目本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  | 金额单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.11.5 | 支付维修款 | 79.73 |
| 2 | 2018.11.21 | 付会计师事务所评审费 | 1.00 |
| 3 | 2018.11.21 | 支付审计费 | 2.02 |
| **合 计** | | | **82.75** |

本单位严格按照一般债券和普通专项债券资金用途使用，不存在资金用途调整情况。

## 四、债券资金对应的投资项目

一般债券资金对应的投资项目为创卫工程。

普通专项债券资金对应的投资项目为阳泉市郊区康复中心维修改造项目。

**（一）创卫工程**

**1.项目基本情况**

本次创卫工程共涉及五个区域，具体为开发区社会事务管理中心、平坦镇、李家庄乡、杨家庄乡和西南舁乡。主要用于:环境卫生整治、倾倒垃圾费用、农村巷硬化、粉刷墙体等项目的奖补。

**2.项目投资及资金来源**

**项目总概算投资为19000.00万元，资金来源为财政资金补助及村民自筹。**

**3.项目审批情况**

2018年8月28日，项目取得了阳泉市创建国家卫生城市总指挥部办公室关于《创卫工程项目管理办法》通知（阳创卫办[2018]1号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2018年9月开工，计划2019年9月完工。

截至2019年3月31日，已累计完成投资额3414万元，占概算投资总额的18%。

**（二）阳泉市郊区康复中心维修改造项目**

**1.项目基本情况**

阳泉市郊区康复中心维修改造项目包括：整体四层、局部五层的维修改造，建筑面积2405.54平方米。主要维修改造内容为:阳泉市郊区康复中心大楼外墙保温；内墙刮涂；门、窗更换；室内外排水、取暖电气改造更新；增设残疾人专用电梯及院面硬化；拆除院前立面悬挑构件及墙体在A轴新砌M5砂浆砖墙；拆除原屋面和女儿墙，新做彩钢瓦防水屋面，新做天沟挑檐集中排水；做SBS防水；天棚吊顶；安装窗台板和电梯门套；室内楼摸面层、门厅地面，台阶、柱铺设。

**2.项目投资及资金来源**

根据会计师事务所出具的《阳泉市郊区康复中心维修工程财务竣工决算审计报告》（晋嘉昶专审［2018］026号）：郊区康复中心维修工程是阳泉市郊区政府2016年《政府工作报告》中确定的任务之一，分三期完成。截止2017年12月31日郊区康复中心维修改造项目已完成总投资3821442.06元，截止2018年12月18日，项目资金到位2682380元，包括列入2018年度新增债券资金82.75万元。资金来源：

**3.项目审批情况**

阳泉市郊区政府2016年《政府工作报告》安排。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2018年1月开工，2018年1月通过由阳泉市郊区卫生和计划生育局组织的项目验收，验收合格后现已投入正常使用。

截止2019年3月31日，本项目已累计完成投资额382.14万元，占总投资的100%。

## 五、债券重大公开事项

截止2018年末，本单位所在一般债券及普通专项债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金预算收入的重大事项。

阳泉市郊区卫生健康和体育局

二〇一九年八月

**阳泉市郊区住房和城乡建设管理局**

**债券存续期信息公示**

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉一般债券及普通专项债券资金的使用单位：阳泉市郊区住房和城乡建设管理局（阳泉市郊区人民防空办公室、阳泉市郊区城市管理综合执法局），本单位依法取得了阳泉市郊区人民政府办公室颁发的《机关法人证书》，2019年3月14日，机构名称变更为阳泉市郊区住房和城乡建设管理局（阳泉市郊区人民防空办公室、阳泉市郊区城市管理综合行政执法局）。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 阳泉市郊区住房和城乡建设管理局（阳泉市郊区人民防空办公室、阳泉市郊区城市管理综合行政执法局） |
| 统一社会信用代码 | 111403115514891133 |
| 法定代表人 | 常征 |
| 经费来源 | 财政补助 |
| 注册资本 | 600万（人民币元） |
| 住所 | 山西省阳泉市郊区玉泉北路8号 |
| 登记部门 | 阳泉市郊区人民政府办公室 |

**二、债券资金拨付情况**

2018年度，阳泉市郊区住房和城乡建设管理局共收到拨付的债券资金2,859.92万元，其中：一般债券资金1,735.92万元，普通专项债券资金1,124.00万元。具体情况如下：

1.2018年1月-12月，阳泉市郊区财政局拨付普通专项债券资金1,124.00万元,用于居乐园保障房项目和2018年两节灯展亮化工程。

2.2018年1月-12月，阳泉市郊区财政局拨付一般债券资金1,735.92万元，用于李荫路综合治理项目、人防预备指挥所渗水维修工程、双营路建设和部分零星工程。

**三、债券资金使用情况**

（一）居乐园保障房项目

1、截止2018年12月31日，阳泉市郊区居乐园保障房项目本年度债券资金已支付工程进度款528.68万元，年末结转471.32万元。

2、截止2019年3月31日，阳泉市郊区居乐园保障房项目债券资金结转409.82万元。

|  |  |  | 金额单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.09.04 | 支付工程进度款 | 20.00 |
| 2 | 2018.09.04 | 支付工程进度款 | 17.90 |
| 3 | 2018.09.05 | 支付工程进度款 | 35.52 |
| 4 | 2018.09.06 | 支付工程进度款 | 20.00 |
| 5 | 2018.09.20 | 支付工程进度款 | 300.00 |
| 6 | 2018.10.19 | 支付工程进度款 | 60.00 |
| 7 | 2018.11.14 | 支付工程进度款 | 0.50 |
| 8 | 2018.12.07 | 支付工程进度款 | 1.31 |
| 9 | 2018.12.17 | 支付工程进度款 | 23.5 |
| 10 | 2018.12.20 | 支付工程进度款 | 49.95 |
| 11 | 2019.02.28 | 支付工程进度款 | 1.50 |
| 12 | 2019.02.02 | 支付工程进度款 | 60.00 |
| 13 | 2019.03.31 | 剩余债券资金 | 409.82 |
| **合 计** | | | **1,000.00** |

（二）2018年两节灯展亮化工程项目

截止2018年12月31日，阳泉市郊区2018年两节灯展亮化工程本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金额单位：万元 |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.12.06 | 支付咨询费用 | 1.94 |
| 2 | 2018.12.07 | 支付工程进度款 | 120.00 |
| 3 | 2018.12.19 | 支付工程进度款 | 2.06 |
| **合 计** | | | **124.00** |

（三）李荫路综合治理项目

截止2018年12月31日，阳泉市郊区李荫路综合治理项目本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  | 金额单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.12.18 | 支付工程进度款 | 86.40 |
| 3 | 2018.12.24 | 支付工程进度款 | 913.60 |
| **合 计** | | | **1,000.00** |

(四)人防预备指挥所渗水维修工程项目

截止2018年12月31日，阳泉市郊区人防预备指挥所渗水维修工程本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  | 金额单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.12.06 | 支付设计费用 | 0.70 |
| 2 | 2018.12.06 | 支付咨询服务费 | 0.48 |
| 3 | 2018.12.06 | 支付招标代理费 | 0.38 |
| 4 | 2018.12.17 | 支付服务费 | 2.00 |
| 5 | 2018.12.17 | 支付工程进度款 | 78.51 |
| 6 | 2018.12.19 | 支付工程进度款 | 4.00 |
| **合 计** | | | **86.07** |

（五）双营路建设项目

截止2018年12月31日，阳泉市郊区双营路建设项目本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金额单位：万元 |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.12.24 | 支付工程款 | 500.00 |
| **合 计** | | | **500.00** |

（六）零星工程

截止2018年12月31日，2018年度阳泉市郊区零星工程本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  | 金额单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.12.24 | 支付监理费 | 2.20 |
| 2 | 2018.12.24 | 支付工程款 | 94.96 |
| 3 | 2018.12.25 | 支付工程款 | 42.69 |
| **合 计** | | | **149.85** |

本单位严格按照一般债券资金和普通专项债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

## 四、债券资金对应的投资项目

一般债券资金对应的投资项目为李荫路综合治理项目、人防预备指挥所渗水维修工程、双营路建设和部分零星工程。

普通专项债券资金对应的投资项目为居乐园保障房项目和2018年两节灯展亮化工程。具体情况如下：

**（一）郊区居乐园保障房项目**

**1.项目基本情况**

郊区居乐园保障房项目位于荫营镇江正大街南、南窑庄村北，占地面积82.4亩，建设保障房1370套，其中公租、廉租房8栋楼加1个单元（分别为2＃、3＃、6＃、8＃、9＃、11＃、12＃、14＃A、16＃楼），共计660套，建筑面积4.42万平方米；经济适用房项目建设7栋楼（分别为1＃、5＃、7＃10＃、13＃、14＃、15＃楼），共计710套，建筑面积6.77万平方米。居乐园保障房项目还包括小区室外配套工程和小区外配套工程（忠义路）。

**2.项目投资及资金来源**

居乐园1 2 3 11 12号楼公共租赁住房项目总投资2748万元，

居乐园1 6 8 9 11号楼廉租住房项目总投资2390万元，资金来源为国家投资、上级政府补助和财政资金。

居乐园廉租住房基础配套设施小区外市政设施部分建设项目总投资8400万元，其中：小区内基础设施投资2400万元，小区外市政设施投资5576.92万元。

资金来源为中央补助资金和项目单位自筹。

**3.项目审批情况**

2012年10月18日，项目取得了山西省发展和改革委员会下发的《关于对阳泉市郊区住建局新建居乐园1 2 3 11 12号楼公共租赁住房项目可行性研究报告的批复》（晋发改投资发[2012]2136号）。

2012年10月18日，项目取得了山西省发展和改革委员会下发d的《关于对阳泉市郊区住建局新建居乐园1 6 8 9 11号楼廉租住房可行性研究报告的批复》（晋发改投资发[2012]2137号）。

2013年3月11日，项目取得地字第140300201300009号《建设用地规划许可证》。

2013年3月11日，项目取得选字第140300201300006号《建设项目选址意见书》。

2017年3月22日，阳泉市郊区发展和改革局下发《关于阳泉市郊区居乐园廉公租住房基础配套设施工程可行性研究报告的批复》（阳郊发改字[2017]21号）。

2017年11月10日，阳泉市郊区发展和改革局下发《关于阳泉市郊区居乐园廉公租住房基础配套设施小区外市政设施部分建设内容变更的批复》（阳郊发改字[2017]122号）。

2018年7月13日，项目取得地字第14030020180031号《建设用地规划许可证》。

2018年7月13日，项目取得选字第140300201800014号《建设项目选址意见书》。

4.**项目建设及进展情况**

本项目于2013年6月开工，预计于2019年10月31日完工。

本项目至2015年9月公租、廉租房项目主体工程完工，经济适用房项目除1＃、5#外，其余主体工程完工。居乐园小区外配套工程2018年5月19日开始实施，截止目前已完成K0＋040至0＋240段的路基挤密处理、土方回填碾压和供暖、供水、污水、雨水等管网的铺设工作。

截止2019年3月31日，已累计完成投资额6100万元，占总投资的89.71%。

**（二）2018年两节灯展亮化工程**

**1.项目基本情况**

2018年两节灯展亮化工程主要内容为在新城大道、江正大街、东大街、阳泉东高速路口、二中牌楼、小游园、交通局周边、新城大道隔离带、郊区高架桥、李家庄桥以及郊区南外环上悬挂灯饰，进行灯展亮化。

**2.项目投资及资金来源**

根据山西嘉盛工程造价咨询有限公司出具的嘉结审2018-724-1665号工程预（结）算变（审）情况报告：审查认定结算金额为1377236.15元。投资来源为财政拨付的124万元，截止2018年年底，已全部支付完毕。

**3.项目审批情况**

2018年1月16日，项目取得了中国阳泉市郊区委员会办公室、阳泉市郊区人民政府政府办公室下发《关于阳泉市郊区2018年元旦、春节、元宵节“三节”群众文化活动安排意见》阳郊办发（2018）1号的批准。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2018年1月开工，于2018年2月14日完工。

截止2019年3月31日，已累计完成投资额137.72万元，占总投资的100%。

1. **李荫路专项整治工程项目**

**1.项目基本情况**

李荫路专项整治工程项目范围从120急救中心到篮球公园段2.0公里，对沿线两侧建筑物、构筑物的立面、平面进行综合整治。

**2.项目投资及资金来源**

李荫路集中整治工程估算总投资2260万元，其中:立面整治项目投资约510万元，平面整治项目投资约690万元，李荫路两侧绿化500万元，路灯更新更换150万元；环卫一体化90万元（李荫路全线6.8公里）；更新公交站点70万元；桑堰、李家庄、冯家庄3村村口整治200万元；对沿线各村及商铺给予“以奖代补”奖补资金50万元。实际概算投资总额1550万元。

资金来源包括：郊区财政1400万元，各单位自筹930万元，其中包括1000万元的债券资金，已拨付使用。

**3.项目审批情况**

经区政府批准，按《阳泉市郊区市政工程项目应急采购管理办法（试行）》进行了招标采购，并办理了相关手续。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2018年10月底开工，于2019年4月30日完工。

截止目前，拆除广告牌匾300平方米，统一制作更换广告牌100平方米；整楼墙面刷涂料完成4600平方米，围墙墙面刷涂料150平方米；拆除混凝土路灯基础20个，挖路灯基坑、浇筑混凝土基座82套，96立方米，拆除草地围墙907米，安装公交站台6个。

截止2019年3月31日，已累计完成投资额1650万元，占总投资的106.45%。

**（四）阳泉市郊区人民防空预备指挥所渗水维修及室外修缮工程**

**1.项目基本情况**

阳泉市郊区人民防空预备指挥所渗水维修及室外修缮工程位于郊区人防预备指挥所，工程内容为处理指挥所室外场地下沉部位，对室外防爆电缆井口部进行防水处理；处理人防入口与主体联结处漏水问题，修缮顶版覆土层，消除破损裂缝；重新铺设外墙防水，保证防水可靠；对室外地面进行修整、重新硬化，并对灯光篮球场塑胶场地进行拆除后重建。

**2.项目投资及资金来源**

根据晋华诚信工程造价咨询有限公司工程预结算编审情况报告（审字[2018]第358号）阳泉市郊区人民防空办公室预备指挥所渗水维修工程审定结算金额为825145.94元。工程总投资为860709.70（包括工程款、监理费20000元、设计费7000元、工程审计费4800元，造价咨询费3763.76元）。

**3.项目审批情况**

经区政府安排。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2018年6月20日开工，7月15日竣工。

截止2019年3月31日，已累计完成投资额86.07万元，占总投资的104.96%。

**（五）双营路建设工程项目**

**1.项目基本情况**

双营路建设工程项目是为郊区区委、区政府改善荫营镇区交通环境，缓解荫营西大街交通压力，方便荫营矿及镇区群众生产生活而开工建设的，主要建设内容为新建荫营矿通往阳泉市的二级公路，全长2.425公里，车道宽度18米，两侧人行道各宽2米。该项目由区双营路建设指挥部负责建设管理，工期为365个日历天。

**2.项目投资及资金来源**

本项目总投资7719.93万元，全部为郊区政府自筹。根据2012年10月29日阳泉市郊区财政局作出的阳郊审投报[2012]64号审计报告认定本项目的可结算金额为8743.341192万元，已付工程款67600000，尚欠工程款19833411.92元，其中已付工程款中包括2018年新增债券资金500万元，该债券资金已经于2018年年底前全部支付完毕。

**3.项目审批情况**

2007年10月24日，项目取得编号为2307400079号《建设用地规划许可证》。

2007年10月24日，项目取得编号为2007字第000079号《项目建设选址意见书》。

2008年12月30日，阳泉市阳泉市发展和改革委员会下发《关于郊区双营路建设工程可行性研究报告的批复》（阳发改革[2008]454号）。

2010年4月28日，阳泉市郊区人民政府下发《关于“双营路”续建工程的批复》（阳郊政发[2010]31号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2010年4月1日开工，于2012年9月完工并完成竣工结算。

截止2019年3月31日。已累计完成投资额8743.34万元，占总投资的113.26%。

1. **工程项目**

**1.项目基本情况**

2018年工程欠款费用用于支付历年工程欠款，包括江正大街绿化监理费用2.2万元，荫营河公厕欠款7.2万元，便民市场设施购置费用33160元，2013年荫营河道、涵洞清淤工程欠款356074.05元，2016年江正大街绿化工程欠款488389.58元，零星工程522511.50元，镇区道路维修费用4420.16元。

**2.项目投资及资金来源**

2018年工程欠款费用共拨付1498481.24元，截止2018年12月底，已全部支付完毕。

**3.项目审批情况**

经区政府批准。

**4.项目建设及进展情况**

本项目属于多个零星工程，开工时间最迟的是2018年8月1日、完工时间最迟的已于2018年12月完工。

截止2019年3月31日，已累计完成投资额154.96万元，占总投资的103.41%。

## 债券重大公开事项

截止2018年末，本单位所在一般债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入的重大事项。

阳泉市郊区住房和城乡建设管理局

二〇一九年八月